Informe de avance Sprint 1 - Alunza

| Informe de avance |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| N° | Versión | Descripción |  | Autor |
| ALZ-AV-001 | 1.2 | Cierre documental del Sprint 1 y revisión técnica del 04/09/2026; sin implementación acreditada |  | Equipo Alunza: Benjamin Pérez, Abraham Retamal y Marcelo Núñez |
| Fecha |  | Ubicación | Proyecto |  |
| 02/09/2026; revisión técnica 04/09/2026 |  | Duoc UC, sede Puente Alto | Alunza - Tutor Universitario Inteligente para Programación I |  |

| Participantes |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Nombre | Rol | Responsabilidad principal | Evidencia de participación |
| Benjamin Pérez | Integrante | UX/UI, frontend y documentación | Revisión documental y retrospectiva registradas |
| Abraham Retamal | Integrante | Datos, IA/RAG y calidad | Revisión documental y retrospectiva registradas |
| Marcelo Núñez | Product Owner | Backend e integración | Revisión documental y retrospectiva registradas |

# Introducción

Alunza es una plataforma web B2B para Programación I con JavaScript. El administrador gobierna de forma acotada organizaciones, usuarios, cursos y reglas; el profesor prepara clases y actividades; y el estudiante ejecuta código, recibe evidencia y reintenta. La evaluación es determinista y la IA/RAG apoya con material oficial sin reemplazar la decisión pedagógica.

# Resumen del Sprint

Este documento registra el cierre documental de los Sprints 0 y 1 de definición, correspondientes a las semanas 1-4 del plan CAPSTONE, con corte administrativo al 02/09/2026. La revisión técnica del 04/09/2026 incorporó AD-ARQ-001 y actualizó la arquitectura sin cambiar los estados históricos. El resultado observable es una línea base de documentación y planificación. No se afirma la existencia de software implementado; el desarrollo comienza con el Sprint 2.

- Estado: Sprint 1 cerrado para efectos de la entrega documental al 02/09/2026; el cierre no equivale a incremento de software ni a pruebas técnicas ejecutadas.

- Entregables consolidados documentalmente: Acta de Constitución, ERS, casos de uso, historias, Product Backlog, Sprint Backlog, Roadmap ágil, presentación Fase 1 y retrospectiva. Los estados específicos se detallan en la tabla de avance.

- Alcance acordado: una vertical demostrable para Programación I con JavaScript, evaluación determinista primero y apoyo acotado de IA/RAG.

- Medición: porcentaje global, velocidad, horas consumidas y métricas de calidad permanecen como N/D porque al corte no existe evidencia verificable de código integrado, horas registradas, historias implementadas ni pruebas ejecutadas.

- Riesgo inmediato: no existe todavía evidencia operativa del Vercel Sandbox, RLS ni del flujo RAG. Sprint 2 validará seguridad, latencia, costo, límites y región sin reabrir AD-ARQ-001.

# Estado de tareas

La siguiente tabla diferencia los entregables confirmados de los elementos parciales o pendientes. Los estados se basan en los documentos disponibles y no sustituyen evidencia de repositorio, pruebas o revisión del equipo.

| N° | Actividad | Estado | Evidencia / observación |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Definir alcance y vertical del MVP | Consolidada | Acta de Constitución, versión 1.3; cierre documental 02/09/2026 y revisión técnica 04/09/2026. |
| 2 | Planificar el proyecto en 18 semanas | Consolidada | Roadmap ágil con nueve sprints de dos semanas. |
| 3 | Especificar requisitos funcionales y no funcionales | Consolidada | ERS versión 1.3; requisitos y arquitectura especificados, aún no implementados. |
| 4 | Definir actores, casos de uso e historias | Consolidada | Casos de uso extendidos y trazabilidad de 27 ALZ-RF/ALZ-HU/ALZ-CU/ALZ-PT. |
| 5 | Construir Product Backlog y Sprint Backlog | Consolidada | Product Backlog con 27 historias y 184 puntos; Sprint Backlog 2 planificado con 12 tareas/60 h. |
| 6 | Definir arquitectura y prototipos iniciales | Parcial | Arquitectura híbrida definida; validación operativa y de usuarios pendiente para los prototipos. |
| 7 | Validar Vercel Sandbox, RLS y RAG | Pendiente | Sin evidencia operativa al corte; medir seguridad, p95, región, costo y límites sin reabrir la arquitectura. |
| 8 | Cerrar roles, stack y decisiones técnicas | Documentada | Roles y arquitectura definitiva documentados; su implementación y validación siguen pendientes. |
| 9 | Realizar retrospectiva del Sprint 1 | Registrada | Retrospectiva disponible; no constituye evidencia de implementación. |

## Pendientes trasladados al Sprint 2

- Mantener la distribución común de roles: Marcelo Núñez en Product Owner, backend e integración; Benjamin Pérez en UX/UI, frontend y documentación; Abraham Retamal en datos, IA/RAG y calidad.

- Mantener la denominación Alunza - Tutor Universitario Inteligente para Programación I y registrar por separado cualquier decisión posterior sobre titularidad o licencia.

- Aplicar la arquitectura definitiva AD-ARQ-001: Next.js/React 19/TypeScript 5.x en Vercel; NestJS 12/Node.js 24 en Azure Container Apps; Supabase PostgreSQL/Auth/Storage/RLS/pgvector; Vercel Sandbox; Azure OpenAI configurable; Docker Compose y Supabase CLI en local; Jest, Cypress y GitHub Actions.

- Validar y documentar Vercel Sandbox, RLS y el flujo RAG con criterios de seguridad, costo, latencia, región, límites y degradación. La validación produce evidencia operativa y no una nueva selección de proveedor.

# Próximo Sprint

El Sprint 2, planificado para las semanas 5-6, propone entregar la base híbrida: Next.js y previews Vercel; NestJS en Azure Container Apps; Supabase local y administrado con Auth, PostgreSQL/pgvector y RLS; además de organizaciones, usuarios, roles, clases e inscripción. Comprende ALZ-HU-001, ALZ-HU-002, ALZ-HU-003, ALZ-HU-020 y ALZ-HU-021. El Sprint Backlog conserva 12 tareas y 60 horas, distribuidas en 21 para Marcelo, 20 para Abraham y 19 para Benjamin. Marcelo Núñez lidera backend e integración; Benjamin Pérez, interfaz y documentación; Abraham Retamal, datos, IA/RAG, calidad y pruebas.

- ALZ-HU-001 - Acceso y sesión seguros: Autenticación, sesión, autorización por rol y aislamiento por organización; incluye prueba de acceso válido, inválido y no autorizado.

- ALZ-HU-020 y ALZ-HU-021 - Gobierno de organizaciones, usuarios y roles: Administración acotada de organizaciones; invitación, activación y deshabilitación de usuarios; asignación de roles con controles de último administrador.

- ALZ-HU-002 y ALZ-HU-003 - Clase e inscripción: Creación/configuración de clases e inscripción por código, preservando aislamiento y evitando duplicados o códigos inválidos.

- Condición de término: criterios de aceptación cumplidos, revisión cruzada, pruebas automatizadas, documentación actualizada y evidencia visible en el repositorio.

- Seguimiento: registrar diariamente horas consumidas y restantes; actualizar avance, velocidad y calidad solo cuando exista evidencia verificable en el repositorio.

# Criterio de cierre al 02/09/2026

El Sprint 1 se considera cerrado únicamente como hito documental: alcance, requisitos, casos de uso, roles, riesgos y plan de Sprint 2 están registrados. La arquitectura híbrida quedó definida por AD-ARQ-001; los prototipos, la implementación, las pruebas operativas y sus métricas no están acreditados al corte.

# Anexos

Evidencias documentales asociadas al avance:

- Acta_de_Constitucion_Alunza.docx.

- Roadmap_Agil_Alunza_2026.pptx.

- Informe_ERS_Alunza.docx.

- Documento_Casos_de_Uso_Extendidos_Alunza.docx.

- Plantilla_Historias_Usuario_Alunza.xlsx.

- Product_Backlog_Alunza.xlsx, alineado a los Sprints 0-8.

- Sprint_Backlog_Alunza_Sprint_2.xlsx, con 12 tareas.

- Presentacion_Alunza_CAPSTONE_Fase1.pptx.

- Resumen_Reunion_Retrospectiva_Alunza.docx, correspondiente al Sprint 1.