REGISTRO DE REUNIÓN

Minuta de reunión

Auditoría de artefactos y preparación de la entrega de Fase 1

ALZ-MIN-007   ·   SEMANA 4   ·   SESIÓN A  ·  S1  ·  v1.2

| Proyecto | Alunza — Tutor Universitario Inteligente para Programación I |
| --- | --- |
| Código | ALZ-MIN-007 |
| Semana / sesión | Semana 4 · Sesión A |
| Fecha y hora | 31 de agosto de 2026 · 19:00 a 19:45 |
| Modalidad | Duoc UC, sede Puente Alto · reunión interna presencial |
| Tipo de reunión | Control de calidad documental |
| Sprint / iteración | S1 - Definición y diseño inicial (semanas 3-4) |
| Versión | 1.2 |
| Seguimiento | C-016 a C-018: cerrados en diseño documental; presentación, arquitectura y planes listos para auditoría. Revisión técnica 04/09/2026: arquitectura híbrida consolidada. |

1. Objetivo de la reunión

Verificar que la definición, los requisitos, la planificación, los mockups y la presentación sean coherentes entre sí y respondan a los entregables solicitados para la Fase 1.

2. Participantes

| Participante | Foco principal en la sesión | Asistencia |
| --- | --- | --- |
| Benjamin Pérez | UX/UI, frontend y documentación | Presente |
| Abraham Retamal | Datos, IA/RAG y calidad | Presente |
| Marcelo Núñez | Product Owner, backend e integración | Presente |

3. Temas tratados

•  Minutas y artefactos disponibles en la carpeta: acta de constitución, avance de Sprint 1, ERS, casos de uso, roadmap, historias, backlogs y mockups.

•  Control de versiones, nomenclatura de archivos y evidencia de contribución por integrante en los artefactos de la carpeta.

•  Coherencia entre objetivos, alcance Must/Should/Could/Won't y criterios de éxito.

•  Selección formal de IA/RAG, criterios de trazabilidad, aislamiento, costo, latencia y degradación segura.

4. Síntesis de la sesión

El equipo realizó una revisión cruzada de los artefactos de Fase 1. AD-IA-001 mantiene Azure OpenAI como proveedor inicial configurable y pgvector en Supabase. La revisión técnica del 04/09/2026 añadió AD-ARQ-001 para la arquitectura híbrida Vercel-Supabase-Azure y Vercel Sandbox. NestJS valida el JWT de Supabase Auth y conserva dominio, autorización, auditoría y orquestación; RLS protege datos y Storage por organización y clase. Informe_ERS_Alunza.docx versión 1.3 es la fuente principal para resolver diferencias. Ninguna de estas decisiones implica integración implementada.

5. Acuerdos adoptados

| Tema | Acuerdo adoptado |
| --- | --- |
| Trazabilidad | Usar una matriz común entre objetivos, requisitos, casos de uso, historias, mockups y pruebas previstas. |
| Evidencias | Mantener la carpeta de evidencias actualizada, sin secretos ni datos personales reales, con nombres de archivo consistentes y contribuciones identificables por integrante. |
| IA / RAG | Mantener AD-IA-001 y registrar AD-ARQ-001: Vercel para frontend y Sandbox, Supabase para Auth/datos/Storage/RLS/pgvector y Azure para NestJS/Azure OpenAI; validar aislamiento, salida, costo, latencia y fallback. |

6. Compromisos y responsables

| ID y actividad comprometida | Responsable | Fecha |
| --- | --- | --- |
| C-019 · Cerrar presentación, mockups y narrativa del problema y solución. | Benjamin Pérez | 02-09-2026 |
| C-020 · Registrar AD-IA-001 y AD-ARQ-001, actualizar criterios de aceptación y retirar referencias a alternativas descartadas. | Abraham Retamal | 02-09-2026 |
| C-021 · Actualizar Roadmap_Agil_Alunza_2026.pptx, los backlogs, el registro de riesgos y los requisitos técnicos. | Marcelo Núñez | 02-09-2026 |

7. Riesgos y bloqueos

•  Contradicciones entre versiones anteriores y la línea base documentada en Informe_ERS_Alunza.docx.

•  Presentar decisiones de diseño como si ya existiera software integrado o validado.

8. Próxima sesión

| Próxima fecha | 2 de septiembre de 2026 · 18:30 |
| --- | --- |
| Objetivo | Realizar la revisión final, ensayar la presentación y dejar definido el objetivo del Sprint 2, primer sprint de desarrollo. |

Observación: los acuerdos y estados fueron revisados internamente por el equipo Alunza. Los cierres corresponden a definición o documentación y no implican software implementado.