REGISTRO DE REUNIÓN

Minuta de reunión

Cierre documental previo a aprobación interna y preparación del Sprint 2

ALZ-MIN-008   ·   SEMANA 4   ·   SESIÓN B  ·  S1  ·  v1.2

| Proyecto | Alunza — Tutor Universitario Inteligente para Programación I |
| --- | --- |
| Código | ALZ-MIN-008 |
| Semana / sesión | Semana 4 · Sesión B |
| Fecha y hora | 2 de septiembre de 2026 · 18:30 a 19:20 |
| Modalidad | Duoc UC, sede Puente Alto · reunión interna presencial |
| Tipo de reunión | Revisión final previa a aprobación interna |
| Sprint / iteración | S1 - Definición y diseño inicial (semanas 3-4) |
| Versión | 1.2 |
| Seguimiento | C-019 a C-021: cerrados documentalmente al 02-09-2026; presentación, mockups, backlogs, trazabilidad, decisión IA/RAG y roadmap consolidados. Revisión técnica 04/09/2026: AD-ARQ-001 incorporada. |

1. Objetivo de la reunión

Consolidar el paquete de Fase 1 antes de su aprobación interna, ensayar la exposición y acordar el objetivo de Sprint 2 sin incorporar alcance no validado.

2. Participantes

| Participante | Foco principal en la sesión | Asistencia |
| --- | --- | --- |
| Benjamin Pérez | UX/UI, frontend y documentación | Presente |
| Abraham Retamal | Datos, IA/RAG y calidad | Presente |
| Marcelo Núñez | Product Owner, backend e integración | Presente |

3. Temas tratados

•  Ensayo de presentación: problema, propuesta de valor, alcance, arquitectura y roadmap.

•  Cierre documental al 02-09-2026 de la presentación, los mockups, los backlogs, los nombres de archivo y las evidencias exigidas.

•  Decisiones de diseño registradas: AD-IA-001 para Azure OpenAI configurable y pgvector en Supabase; AD-ARQ-001 para la arquitectura híbrida Vercel-Supabase-Azure y Vercel Sandbox.

•  Objetivo del Sprint 2: repositorio, base del proyecto, autenticación, roles, clases e inscripción.

4. Síntesis de la sesión

Se realizó un ensayo cronometrado y una revisión final previa a aprobación interna. Antes de esa aprobación quedaron cerrados documentalmente al 02-09-2026 la presentación, los mockups, los backlogs y el resto del paquete de Fase 1. El contenido quedó listo para someterse a la retrospectiva del equipo del mismo día; esto no equivale a aprobación docente ni a software implementado. C-022 a C-024 se transfirieron a Sprint 2 como trabajo técnico. La revisión técnica del 04/09/2026 formalizó AD-ARQ-001: S2 parte con Next.js/Vercel, NestJS/Azure Container Apps y Supabase Auth/PostgreSQL/RLS; Vercel Sandbox y el flujo IA/RAG se validarán en seguridad, latencia, costo y límites sin reabrir la selección de proveedor.

5. Acuerdos adoptados

| Tema | Acuerdo adoptado |
| --- | --- |
| Cierre de fase | Dar por cerrados documentalmente al 02-09-2026 la presentación, los mockups, los backlogs y el paquete completo de Fase 1 antes de remitirlo a aprobación interna. |
| Control de cambios | Mantener Informe_ERS_Alunza.docx versión 1.3 como fuente principal de verdad técnica y registrar cualquier cambio de alcance, arquitectura o prioridad desde el Sprint 2. |
| Sprint 2 | Transferir C-022 a C-024 como trabajo técnico de Sprint 2 y priorizar Next.js/Vercel, Supabase Auth/RLS, NestJS/Azure, GitHub Actions y validación operativa de Sandbox/RAG antes de ampliar el alcance. |

6. Compromisos y responsables

| ID, actividad y estado | Responsable | Plazo |
| --- | --- | --- |
| C-022 · Implementar la base del frontend, la navegación por rol y los estados principales de interfaz. Estado: Transferido a Sprint 2. | Benjamin Pérez | Durante S2 |
| C-023 · Implementar GitHub Actions, previews Vercel, Supabase Auth/JWT, guardas NestJS, RLS, migraciones y entorno local con Docker Compose. Estado: Transferido a Sprint 2. | Marcelo Núñez | Durante S2 |
| C-024 · Validar Vercel Sandbox e IA/RAG en seguridad, latencia, costo, límites, región, datos y fallbacks. Estado: Transferido a Sprint 2. | Abraham Retamal | Durante S2 |

7. Riesgos y bloqueos

•  Confundir el cierre documental de Fase 1 con la ejecución técnica transferida a Sprint 2.

•  Comenzar IA o RAG antes de que la base de autenticación, datos y permisos esté integrada y probada.

8. Próxima sesión

| Próxima fecha | 8 de septiembre de 2026 · 18:30 |
| --- | --- |
| Objetivo | Planificar y comenzar el Sprint 2 con historias pequeñas, criterios de aceptación y una rama principal ejecutable. |

Observación: esta minuta registra el cierre documental completo de presentación, mockups, backlogs y demás artefactos de Fase 1 antes de la aprobación interna del equipo. Cada uno de C-022 a C-024 quedó con estado Transferido a Sprint 2; no existen pendientes documentales de Fase 1 ni aprobación docente, y no se declara software implementado.