REGISTRO DE REUNIÓN

Minuta de reunión

Línea base funcional y arquitectura conceptual

ALZ-MIN-006   ·   SEMANA 3   ·   SESIÓN B

| Proyecto | Alunza — Tutor Universitario Inteligente para Programación I |
| --- | --- |
| Código | ALZ-MIN-006 |
| Semana / sesión | Semana 3 · Sesión B |
| Fecha y hora | 27 de agosto de 2026 · 18:30 a 19:20 |
| Modalidad | Duoc UC, sede Puente Alto · reunión interna presencial |
| Tipo de reunión | Revisión técnica y aprobación de definición |

1. Objetivo de la reunión

Aprobar Informe_ERS_Alunza.docx como línea base funcional y acordar una arquitectura conceptual suficiente para estimar riesgos, responsabilidades y evidencias técnicas.

2. Participantes

| Participante | Foco principal en la sesión | Asistencia |
| --- | --- | --- |
| Benjamin Pérez | UX/UI, frontend y documentación | Presente |
| Abraham Retamal | Datos, IA/RAG y calidad | Presente |
| Marcelo Núñez | Product Owner, backend e integración | Presente |

3. Temas tratados

•  Aplicación web, API, base de datos, ejecutor controlado, módulo IA, RAG y observabilidad.

•  Modelo de datos para clases, actividades, ejercicios, intentos, eventos, documentos y señales.

•  Requisitos no funcionales de seguridad, rendimiento, confiabilidad y portabilidad.

•  Docker, manejo de fallas y estrategia de pruebas de la ruta crítica.

4. Síntesis de la sesión

Informe_ERS_Alunza.docx fue aceptado como referencia funcional viva del proyecto. A nivel conceptual se propuso una aplicación web conectada a una API y una base de datos, con un ejecutor de JavaScript separado del proceso principal, un módulo de IA con salidas estructuradas, un pipeline RAG filtrado por clase y registros de errores, latencia y costo. Se confirmó que un monolito modular es válido si mantiene responsabilidades claras y facilita la entrega en Docker. Si el equipo no logra un aislamiento adecuado, la demostración deberá restringirse y documentar la limitación; no se aceptará ejecutar código arbitrario directamente dentro de la API.

5. Acuerdos adoptados

| Tema | Acuerdo adoptado |
| --- | --- |
| Línea base | Usar Informe_ERS_Alunza.docx como referencia funcional; cualquier cambio posterior deberá quedar registrado y justificado. |
| Arquitectura | Preferir simplicidad desplegable y separación de riesgos; no adoptar microservicios solo por apariencia técnica. |
| Degradación | Persistir el intento y mostrar test cases aunque fallen el LLM o el RAG; usar la categoría unknown cuando falte evidencia. |

6. Compromisos y responsables

| Actividad comprometida | Responsable | Fecha |
| --- | --- | --- |
| Actualizar los mockups y el relato de Presentacion_Alunza_CAPSTONE_Fase1.pptx. | Benjamin Pérez | 31-08-2026 |
| Consolidar la arquitectura backend, la autorización, la integración y la configuración Docker. | Marcelo Núñez | 31-08-2026 |
| Consolidar el modelo de datos y preparar el plan de pruebas, los spikes de IA/RAG y el registro de riesgos. | Abraham Retamal | 31-08-2026 |

7. Riesgos y bloqueos

•  Persisten decisiones abiertas sobre stack, proveedor de IA, índice vectorial, ejecutor y entorno de despliegue.

•  Una arquitectura demasiado distribuida podría aumentar integración, operación y documentación sin aportar al flujo principal.

8. Próxima sesión

| Próxima fecha | 31 de agosto de 2026 · 19:00 |
| --- | --- |
| Objetivo | Auditar todos los artefactos de Fase 1, eliminar contradicciones y cerrar pendientes de presentación. |

Observación: Los acuerdos, responsables y fechas consignados en esta minuta fueron revisados y aprobados por el equipo Alunza.