Minuta de reunión Alunza

| Reunión |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| - N° | - Versión | - Descripción |  | - Autor |
| - F2-01 | - 1.0 | - Preparación de Fase 2 y revisión de la línea base |  | - Equipo Alunza |
| - Fecha |  | - Ubicación | - Proyecto |  |
| - martes 08/09/2026 |  | - Por confirmar | - Alunza · Fase 2 |  |

| Equipo convocado |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Nombre | Empresa | Teléfono | e-mail |
| Marcelo Núñez | Duoc UC | Sin dato | - Sin dato |
| Abraham Retamal | Duoc UC | Sin dato | - Sin dato |
| Benjamin Pérez | - Duoc UC | Sin dato | Sin dato |

Temas de revisión

- Alcance y requisitos de la línea base de Fase 1 - Arquitectura prevista y separación de responsabilidades - Dependencias y evidencias del primer incremento

- Detalle de la reunión

- La preparación de Fase 2 debe partir del problema, alcance y requisitos definidos durante Fase 1. Corresponde revisar la relación entre administrador, profesor y estudiante, junto con el aislamiento por organización y clase. La arquitectura prevista mantiene la interfaz web, una API de dominio y servicios separados de datos, ejecución y ayuda contextual. Antes de iniciar la construcción conviene ordenar dependencias, criterios de aceptación y evidencias esperadas. La planificación debe distinguir lo previsto de las capacidades implementadas y conservar las validaciones técnicas y académicas pendientes. Las responsabilidades iniciales requieren revisión del equipo.

| - Acuerdos propuestos |  |
| --- | --- |
| Tema | Acuerdo |
| Alcance | - Conservar los veintisiete requisitos obligatorios definidos en el Acta y la ERS. |
| Prioridad | - Preparar identidad, organizaciones y autorización antes del contenido académico. |
| Evidencias | - Registrar implementación, pruebas y aceptación como estados distintos. |

| - Compromisos propuestos |  |  |
| --- | --- | --- |
| Descripción | Fecha | Responsable |
| Preparar el desglose de identidad, organizaciones y autorización. | 11/09/2026 | Marcelo Núñez |
| Revisar los requisitos de integridad y aislamiento de datos. | 11/09/2026 | Abraham Retamal |
| Ordenar los recorridos de acceso y navegación por rol. | 11/09/2026 | Benjamin Pérez |

- Observaciones

- Pendiente de revisión del equipo. Participación, acuerdos y compromisos por confirmar; plazos propuestos. - Inicio de la planificación de Fase 2; distribución de tareas iniciales propuesta para revisión del equipo. - Próxima sesión: viernes 11/09/2026. - Referencias: Acta de Constitución y ERS 1.3 de Fase 1.