Minuta de reunión Alunza

| Reunión |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| - N° | - Versión | - Descripción |  | - Autor |
| - F2-02 | - 1.0 | - Inicio del desarrollo y revisión de identidad |  | - Equipo Alunza |
| - Fecha |  | - Ubicación | - Proyecto |  |
| - viernes 11/09/2026 |  | - Por confirmar | - Alunza · Fase 2 |  |

| Equipo convocado |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Nombre | Empresa | Teléfono | e-mail |
| Marcelo Núñez | Duoc UC | Sin dato | - Sin dato |
| Abraham Retamal | Duoc UC | Sin dato | - Sin dato |
| Benjamin Pérez | - Duoc UC | Sin dato | Sin dato |

Temas de revisión

- Alcance de Fase 2 y responsabilidades de trabajo - Identidad institucional y separación por organización - Prioridades del incremento académico

- Detalle de la reunión

- La base local de identidad permite organizar el siguiente incremento sobre autenticación, membresías y permisos vigentes. La revisión debe concentrarse en que una cuenta ACTIVE opere únicamente en el ámbito de una membresía ACTIVE y con sus permisos vigentes y que el rol administrativo no otorgue acceso pedagógico general. Para cursos, clases y contenidos conviene preparar historias pequeñas y criterios verificables antes de ampliar las pantallas. El desarrollo de ejecución y ayuda contextual requiere dependencias adicionales; su incorporación no se deduce de los ensayos de infraestructura. La validación de servicios remotos y la aceptación académica continúan pendientes.

| - Acuerdos propuestos |  |
| --- | --- |
| Tema | Acuerdo |
| Prioridad | - Concentrar el siguiente incremento en cursos, clases, inscripción y contenido académico. |
| Permisos | - Conservar la autorización por rol, estado, organización y clase en cada operación. |
| Coordinación | - Mantener la sesión del martes 15; omitir el viernes 18 y continuar el martes 22. |

| - Compromisos propuestos |  |  |
| --- | --- | --- |
| Descripción | Fecha | Responsable |
| Preparar el desglose de cursos y clases con criterios de aceptación. | 15/09/2026 | Marcelo Núñez |
| Revisar las dependencias de datos y permisos para el contenido académico. | 15/09/2026 | Abraham Retamal |
| Ordenar los recorridos de administrador, profesor y estudiante. | 15/09/2026 | Benjamin Pérez |

- Observaciones

- Pendiente de revisión del equipo. Participación, acuerdos y compromisos por confirmar; plazos propuestos. - Dar seguimiento a la planificación del 8 de septiembre y revisar la distribución de tareas. - Próxima sesión: martes 15/09/2026. - Referencias: ERS 1.3; registro de identidad institucional IMP-01.