Minuta de reunión Alunza

| Reunión |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| - N° | - Versión | - Descripción |  | - Autor |
| - F2-03 | - 1.0 | - Planificación de cursos clases y contenidos |  | - Equipo Alunza |
| - Fecha |  | - Ubicación | - Proyecto |  |
| - martes 15/09/2026 |  | - Por confirmar | - Alunza · Fase 2 |  |

| Equipo convocado |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Nombre | Empresa | Teléfono | e-mail |
| Marcelo Núñez | Duoc UC | Sin dato | - Sin dato |
| Abraham Retamal | Duoc UC | Sin dato | - Sin dato |
| Benjamin Pérez | - Duoc UC | Sin dato | Sin dato |

Temas de revisión

- Relación entre organización, curso y clase - Ingreso de estudiantes mediante código vigente - Criterios para ejercicios y actividades

- Detalle de la reunión

- El diseño distingue el curso como definición académica y la clase como instancia con docente y estudiantes. La incorporación mediante código debe comprobar vigencia, pertenencia y estado activo, sin duplicar la inscripción ante repeticiones. Para el contenido se necesita conservar versiones de ejercicios, conceptos asociados y separación entre pruebas visibles y ocultas. Las actividades deben ofrecer estados claros antes de habilitar la consulta estudiantil. La preparación de pantallas debe incluir errores de permiso, ausencia de datos y confirmación de acciones. Estas tareas delimitan el incremento; todavía no acreditan su finalización.

| - Acuerdos propuestos |  |
| --- | --- |
| Tema | Acuerdo |
| Estructura | - Distinguir curso y clase en datos, formularios y documentación. |
| Inscripción | - Definir respuestas para código vencido, revocado y repetición de ingreso. |
| Contenido | - Preparar criterios de versionado, pruebas y publicación antes de demostrar el flujo. |

| - Compromisos propuestos |  |  |
| --- | --- | --- |
| Descripción | Fecha | Responsable |
| Detallar operaciones y rechazos de cursos, clases y códigos. | 22/09/2026 | Marcelo Núñez |
| Preparar la revisión de integridad del modelo académico. | 22/09/2026 | Abraham Retamal |
| Proponer estados de interfaz para inscripción y catálogo vacío. | 22/09/2026 | Benjamin Pérez |

- Observaciones

- Pendiente de revisión del equipo. Participación, acuerdos y compromisos por confirmar; plazos propuestos. - Revisar el desglose de la sesión anterior; su cumplimiento requiere evidencia del equipo. Próxima sesión el martes 22 por suspensión del viernes 18. - Próxima sesión: martes 22/09/2026. - Referencias: ERS 1.3; requisitos RF-002, RF-003, RF-004 y RF-008.