Minuta de reunión Alunza

| Reunión |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| - N° | - Versión | - Descripción |  | - Autor |
| - F2-05 | - 1.0 | - Preparación de la demostración académica |  | - Equipo Alunza |
| - Fecha |  | - Ubicación | - Proyecto |  |
| - viernes 25/09/2026 |  | - Por confirmar | - Alunza · Fase 2 |  |

| Equipo convocado |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Nombre | Empresa | Teléfono | e-mail |
| Marcelo Núñez | Duoc UC | Sin dato | - Sin dato |
| Abraham Retamal | Duoc UC | Sin dato | - Sin dato |
| Benjamin Pérez | - Duoc UC | Sin dato | Sin dato |

Temas de revisión

- Recorrido de creación y publicación de una actividad - Ventana de disponibilidad y acceso estudiantil - Evidencias necesarias para el corte de avance

- Detalle de la reunión

- La demostración debe enlazar la preparación docente del contenido con la consulta autorizada del estudiante. El guion necesita comprobar composición de la actividad, versión de los ejercicios y disponibilidad temporal, además de los rechazos por falta de inscripción o permisos. Un editor con borrador no equivale a una ejecución ni a un envío persistido. Para el próximo corte se requiere reunir resultados reproducibles y separar requisitos completos de avances parciales. Las capturas y la explicación del flujo deben mostrar únicamente funciones disponibles, manteniendo los servicios remotos y la aceptación académica en sus estados correspondientes.

| - Acuerdos propuestos |  |
| --- | --- |
| Tema | Acuerdo |
| Demostración | - Preparar un guion con pasos de administrador, profesor y estudiante y sus rechazos. |
| Alcance | - Distinguir el borrador del editor de RUN, SUBMIT y el historial de intentos. |
| Evidencia | - Registrar resultados, fecha y entorno antes de calcular el porcentaje de avance. |

| - Compromisos propuestos |  |  |
| --- | --- | --- |
| Descripción | Fecha | Responsable |
| Preparar el guion técnico del incremento y sus dependencias pendientes. | 29/09/2026 | Marcelo Núñez |
| Ordenar los casos de prueba y los criterios de cobertura funcional. | 29/09/2026 | Abraham Retamal |
| Preparar capturas del recorrido y descripciones de los estados visibles. | 29/09/2026 | Benjamin Pérez |

- Observaciones

- Pendiente de revisión del equipo. Participación, acuerdos y compromisos por confirmar; plazos propuestos. - Revisar los casos de integridad y permisos propuestos el 22 de septiembre sin atribuirles aprobación anticipada. - Próxima sesión: martes 29/09/2026. - Referencias: ERS 1.3; requisitos y criterios de aceptación del incremento académico.