Minuta de reunión Alunza

| Reunión |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| - N° | - Versión | - Descripción |  | - Autor |
| - F2-06 | - 1.0 | - Seguimiento del alcance local y de sus evidencias |  | - Equipo Alunza |
| - Fecha |  | - Ubicación | - Proyecto |  |
| - martes 29/09/2026 |  | - Por confirmar | - Alunza · Fase 2 |  |

| Equipo convocado |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Nombre | Empresa | Teléfono | e-mail |
| Marcelo Núñez | Duoc UC | Sin dato | - Sin dato |
| Abraham Retamal | Duoc UC | Sin dato | - Sin dato |
| Benjamin Pérez | - Duoc UC | Sin dato | Sin dato |

Temas de revisión

- Resultados y límites del corte local del 28 de septiembre - Recorrido académico disponible por rol - Prioridad de ejecución y persistencia de intentos

- Detalle de la reunión

- El registro técnico del 28 de septiembre sitúa el avance en nueve de veintisiete requisitos completos, equivalentes al 33,3 %. La evidencia local incluye 249 pruebas Jest, 80 HTTP, 139 comprobaciones SQL, 25 Cypress y once etapas de verificación. El recorrido disponible comprende acceso, estructura académica, inscripción, banco, publicación y editor, con avances parciales en RF-005, RF-007 y RF-024. El próximo incremento debe abordar ejecución y envío persistente. Estas cifras pertenecen al candidato documentado y no acreditan aceptación académica, despliegue remoto ni una nueva ejecución de pruebas.

| - Acuerdos propuestos |  |
| --- | --- |
| Tema | Acuerdo |
| Corte de avance | - Conservar el 28 de septiembre como referencia de los resultados locales verificados. |
| Trazabilidad | - Distinguir los nueve requisitos completos de los avances parciales y pendientes. |
| Prioridad | - Abordar ejecución y persistencia antes de integrar ayuda contextual y seguimiento. |

| - Compromisos propuestos |  |  |
| --- | --- | --- |
| Descripción | Fecha | Responsable |
| Desglosar ejecución y envío en operaciones y dependencias. | 02/10/2026 | Marcelo Núñez |
| Ordenar la evidencia necesaria para el siguiente incremento. | 02/10/2026 | Abraham Retamal |
| Revisar que el guion del editor describa solo acciones disponibles. | 02/10/2026 | Benjamin Pérez |

- Observaciones

- Pendiente de revisión del equipo. Participación, acuerdos y compromisos por confirmar; plazos propuestos. - Contrastar el guion propuesto el 25 de septiembre con el corte local del día 28. Los compromisos individuales requieren confirmación del equipo. - Próxima sesión: viernes 02/10/2026. - Referencias: Registro y matriz de trazabilidad IMP-02, corte del 28/09/2026.