Minuta de reunión Alunza

| Reunión |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| - N° | - Versión | - Descripción |  | - Autor |
| - F2-07 | - 1.0 | - Preparación de ejecución y confirmación de intentos |  | - Equipo Alunza |
| - Fecha |  | - Ubicación | - Proyecto |  |
| - viernes 02/10/2026 |  | - Por confirmar | - Alunza · Fase 2 |  |

| Equipo convocado |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Nombre | Empresa | Teléfono | e-mail |
| Marcelo Núñez | Duoc UC | Sin dato | - Sin dato |
| Abraham Retamal | Duoc UC | Sin dato | - Sin dato |
| Benjamin Pérez | - Duoc UC | Sin dato | Sin dato |

Temas de revisión

- Diferencia entre RUN, SUBMIT y reintento - Persistencia, idempotencia y cierre de actividades - Aislamiento del ejecutor y protección de pruebas ocultas

- Detalle de la reunión

- El siguiente incremento requiere separar la ejecución de práctica del envío que confirma evidencia. RUN debe mostrar resultados temporales autorizados; SUBMIT debe verificar las pruebas requeridas y conservar código, versión, resultado y eventos antes de confirmar el intento. Una repetición por transporte debe recuperar la misma operación; un reintento deliberado debe generar evidencia nueva. También corresponde precisar la concurrencia entre admisión y cierre de actividad. Los ensayos locales del ejecutor no acreditan integración del producto ni validación remota. Sus brechas deben seguir identificadas en los criterios de aceptación.

| - Acuerdos propuestos |  |
| --- | --- |
| Tema | Acuerdo |
| Operaciones | - Diferenciar RUN, SUBMIT y reintento en los contratos y las pantallas. |
| Persistencia | - Exigir la confirmación durable del intento antes de habilitar la ayuda asociada. |
| Ejecutor | - Mantener pendiente la aceptación del ejecutor integrado y del entorno remoto. |

| - Compromisos propuestos |  |  |
| --- | --- | --- |
| Descripción | Fecha | Responsable |
| Precisar autorización, idempotencia y fallas de persistencia. | 06/10/2026 | Marcelo Núñez |
| Preparar casos de límites y confidencialidad de pruebas ocultas. | 06/10/2026 | Abraham Retamal |
| Proponer estados de envío pendiente, confirmado y fallido. | 06/10/2026 | Benjamin Pérez |

- Observaciones

- Pendiente de revisión del equipo. Participación, acuerdos y compromisos por confirmar; plazos propuestos. - Retomar el desglose propuesto el 29 de septiembre. La incorporación de evidencias al repositorio el 30/09 no representa una nueva ejecución de pruebas. - Próxima sesión: martes 06/10/2026. - Referencias: IMP-02 y especificación de ejecución controlada del proyecto.