Minuta de reunión Alunza

| Reunión |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| - N° | - Versión | - Descripción |  | - Autor |
| - F2-09 | - 1.0 | - Ayuda contextual y seguimiento docente previstos |  | - Equipo Alunza |
| - Fecha |  | - Ubicación | - Proyecto |  |
| - viernes 09/10/2026 |  | - Por confirmar | - Alunza · Fase 2 |  |

| Equipo convocado |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Nombre | Empresa | Teléfono | e-mail |
| Marcelo Núñez | Duoc UC | Sin dato | - Sin dato |
| Abraham Retamal | Duoc UC | Sin dato | - Sin dato |
| Benjamin Pérez | - Duoc UC | Sin dato | Sin dato |

Temas de revisión

- Material autorizado y estados de ayuda contextual - Separación entre diagnóstico técnico y ayuda - Progreso, revisión de señales y auditoría operativa

- Detalle de la reunión

- La ayuda prevista debe consultar un intento propio confirmado y fuentes autorizadas de la clase. Un corpus vacío o insuficiente corresponde a NO_EVIDENCE; una dependencia indisponible corresponde a PROVIDER_UNAVAILABLE. Estos estados no cambian el diagnóstico determinista. El progreso debe reconstruirse desde la evidencia y las asignaciones requeridas, distinguiendo falta de evidencia y falla del servicio. Las señales requieren reglas versionadas y criterios temporales pendientes de cierre; abrir una señal no equivale a revisarla. Materiales, ayuda, progreso, señales y exportación CSV de RF-027 continúan pendientes de integración y verificación.

| - Acuerdos propuestos |  |
| --- | --- |
| Tema | Acuerdo |
| Ayuda | - Mantener la ayuda separada del cálculo de resultados, progreso y señales. |
| Revisión docente | - Reservar REVIEWED para confirmación explícita; abrir o cancelar conserva ACTIVE. |
| Auditoría | - Conservar RF-027 pendiente aunque ya existan registros técnicos de auditoría. |

| - Compromisos propuestos |  |  |
| --- | --- | --- |
| Descripción | Fecha | Responsable |
| Ordenar las dependencias de persistencia, ayuda y auditoría. | 13/10/2026 | Marcelo Núñez |
| Proponer casos RAG, ausencia de evidencia y reglas temporales. | 13/10/2026 | Abraham Retamal |
| Revisar mensajes de ayuda indisponible y confirmación docente. | 13/10/2026 | Benjamin Pérez |

- Observaciones

- Pendiente de revisión del equipo. Participación, acuerdos y compromisos por confirmar; plazos propuestos. - Continuar el contraste de fichas y recorridos propuesto el 6 de octubre. Las reglas temporales de señales conservan sus decisiones pendientes. - Próxima sesión: martes 13/10/2026. - Referencias: Especificaciones de IA, progreso y señales; alcance pendiente de IMP-02.