Minuta de reunión Alunza

| Reunión |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| - N° | - Versión | - Descripción |  | - Autor |
| - F2-11 | - 1.0 | - Coherencia de la entrega documental de Fase 2 |  | - Equipo Alunza |
| - Fecha |  | - Ubicación | - Proyecto |  |
| - viernes 16/10/2026 |  | - Por confirmar | - Alunza · Fase 2 |  |

| Equipo convocado |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Nombre | Empresa | Teléfono | e-mail |
| Marcelo Núñez | Duoc UC | Sin dato | - Sin dato |
| Abraham Retamal | Duoc UC | Sin dato | - Sin dato |
| Benjamin Pérez | - Duoc UC | Sin dato | Sin dato |

Temas de revisión

- DAS 1.1, Diccionario 1.2 y Proceso de Negocio 1.1 - Correspondencia del informe y las guías 2.4 y 2.6 - Evidencia histórica y capacidades pendientes

- Detalle de la reunión

- La revisión documental del 16 de octubre dispone del DAS 1.1, el Diccionario de Datos 1.2 y el Documento de Proceso de Negocio 1.1 para armonizar la entrega de Fase 2. El esquema físico comprende veinte tablas y 205 atributos. El avance histórico continúa en nueve requisitos completos sobre veintisiete, equivalente al 33,3 %, con pruebas fechadas el 28 de septiembre. El informe y las guías deben conservar la distinción entre revisión documental y avance del software. Ejecución integrada, ayuda contextual, progreso, señales y validaciones remotas mantienen sus pendientes.

| - Acuerdos propuestos |  |
| --- | --- |
| Tema | Acuerdo |
| Referencias | - Usar las versiones revisadas el 16 de octubre para comprobar la entrega de Fase 2. |
| Alcance | - Distinguir pruebas históricas, revisión documental y aceptación académica pendiente. |
| Continuidad | - Mantener los pendientes técnicos y de integración en la planificación siguiente. |

| - Compromisos propuestos |  |  |
| --- | --- | --- |
| Descripción | Fecha | Responsable |
| Priorizar el siguiente incremento con dependencias y criterios verificables. | 20/10/2026 | Marcelo Núñez |
| Revisar trazabilidad y evidencia histórica sin cambiar su fecha. | 20/10/2026 | Abraham Retamal |
| Comprobar referencias del informe y de las guías frente a ingeniería. | 20/10/2026 | Benjamin Pérez |

- Observaciones

- Pendiente de revisión del equipo. Participación, acuerdos y compromisos por confirmar; plazos propuestos. - Contrastar los ajustes propuestos el 13 de octubre con las versiones documentales vigentes. Su revisión no implica aprobación académica. - Próxima sesión: martes 20/10/2026. - Referencias: DAS 1.1, Diccionario de Datos 1.2 y Proceso de Negocio 1.1, revisión 16/10/2026.