Informe de avance del Proyecto APT

Alunza

Tutor universitario web para Programación I con JavaScript

Duoc UC · Sede Puente Alto · Escuela de Informática y Telecomunicaciones

Ingeniería en Informática · CAPSTONE PTY4614 · Sección PTY4614-708V-APT

Fase 2 · Evaluación formativa grupal

Integrantes: Marcelo Núñez, Abraham Retamal y Benjamin Pérez

Docente guía: Fabián Saldaño

Fecha de revisión: 23 de octubre de 2026

Corte técnico vigente: 14 de 27 requisitos probados localmente, 51,9 %.

La evaluación formativa contrasta los ajustes y las evidencias de ingeniería con la pauta institucional. La aceptación académica permanece pendiente.

Índice

Resumen y Abstract  ·  2

1 Propósito y alcance del avance  ·  3

2 Metodología aplicada  ·  3

3 Ajustes y justificación  ·  4

4 Desarrollo de ingeniería  ·  5

5 Evidencias y calidad  ·  6

6 Próximos pasos y conclusión grupal  ·  7

7 Individual conclusions and reflections  ·  8

8 Referencias y registro de evidencia  ·  9

Anexo Correspondencia con la pauta  ·  9

Anexo Pauta institucional de evaluación  ·  10

Resumen

Alunza integra práctica de programación y resultados deterministas. El incremento local verificado el 23/10/2026 acredita 14 de 27 requisitos completos y probados localmente, equivalentes al 51,9 %. Este informe explica ajustes, metodología, ingeniería y evidencias. El modelo comprende 25 tablas y 292 atributos. La ayuda contextual, el seguimiento completo y la operación remota mantienen trabajo pendiente. Los resultados no acreditan aceptación académica ni impacto educativo. [1–4]

Abstract

Alunza is a web tutor for introductory JavaScript programming. This report reviews the local increment verified on 23 October 2026, with fourteen of twenty-seven mandatory requirements complete and locally tested, equivalent to 51.9% functional coverage. Institutional access, academic content, controlled execution, persisted submissions and personal history form an integrated workflow. The data model contains twenty-five tables and 292 columns. The report connects technical adjustments to test evidence and identifies the remaining dependencies. Contextual assistance, comprehensive learning analytics and remote operation still require implementation or validation. Local results establish a reproducible technical baseline; they do not demonstrate educational effectiveness, production readiness or academic acceptance. [1–4]

1 Propósito y alcance del avance

Alunza busca ayudar al estudiante a comprender errores y conservar sus intentos, y al profesor a orientar el acompañamiento. Combina ejercicios JavaScript, verificación determinista y ayuda futura apoyada en material docente autorizado. La decisión pedagógica permanece a cargo del profesor. [1]

El avance demuestra publicación, ejecución, envío confirmado e historia autorizados. Mantiene 27 RF Must: incorpora cinco cierres funcionales y conserva nueve anteriores. La cobertura no equivale a horas consumidas ni calidad global. [2, 3]

| Estado al 23/10/2026 | Cantidad | Requisitos |
| --- | --- | --- |
| Completos y probados localmente | 14 | RF-001, 002, 003, 004, 005, 007, 008, 009, 011, 014, 020, 021, 022 y 023 |
| Parciales | 3 | RF-010, 015 y 024 |
| Pendientes de integración completa | 10 | RF-006, 012, 013, 016, 017, 018, 019, 025, 026 y 027 |

RF-010 conserva pendiente el escenario de falla con ayuda real integrada; RF-015 dispone de avance por actividad y requiere completar conceptos; RF-024 contiene una base de versiones, propiedad y archivo, pero su gobierno integral continúa pendiente. [2, 3]

2 Metodología aplicada

La planificación utiliza Scrum ligero, backlog priorizado y entregas incrementales: 27 historias, 184 puntos y nueve sprints. Son estimaciones; esfuerzo real y velocidad requieren registros propios. Los incrementos técnicos ordenan dependencias sin sustituir los sprints académicos. [1, 5]

La trazabilidad relaciona RF, historia, caso de uso, escenario y prueba con contratos, migraciones, servicios e interfaz. La inscripción por código comprueba vigencia y organización y evita duplicados. Las versiones conservan el contenido publicado frente a ediciones posteriores del banco. [3]

Marcelo tiene responsabilidad prevista sobre producto, backend e integración; Benjamin, sobre interfaz y documentación; Abraham, sobre datos, IA/RAG y calidad. Cada contribución requiere tareas y revisiones identificables. [1, 5]

El terminado técnico exige integración, autorización, escenarios de éxito y rechazo, regresión y documentación. La aceptación docente es un control distinto. Las minutas F2-01 a F2-11 corresponden al 08, 11, 15, 22, 25 y 29/09 y al 02, 06, 09, 13 y 16/10 de 2026. Conservan su contexto histórico, sin atribuirles resultados posteriores. [6]

3 Ajustes y justificación

No se ha recibido retroalimentación docente. Los ajustes se sustentan en dificultades, facilitadores y pruebas. Los comentarios futuros se incorporarán con fecha, cambio acordado y verificación. [2–4]

| Ajuste | Dificultad y facilitador | Resultado o control |
| --- | --- | --- |
| Ordenar capacidades antes del gobierno completo | Dependencias entre contenido, banco y permisos; contratos compartidos | Prerrequisitos integrados sin declarar RF-024 completo |
| Afinar autorización y escrituras parciales | Políticas RLS y validación PATCH; pruebas HTTP y SQL | Conservación de permisos y datos no modificados |
| Recuperar el envío sin duplicarlo | Respuesta de red perdida; clave de operación persistente | Repetición de transporte recupera el mismo intento |
| Optimizar SUBMIT concurrente | p95 inicial de 5164,50 ms; medición del recorrido | p95 final de 3502,71 ms, sin aumentar límites ni reutilizar cápsulas |
| Separar evidencia local y dependencias remotas | Ayuda y proveedores pendientes; matriz de trazabilidad | Cobertura parcial explícita y validación remota pendiente |

La optimización conservó muestras y persistencia. El resultado inicial permanece como antecedente; el vigente corresponde a la medición final. [4]

4 Desarrollo de ingeniería

Next.js presenta la experiencia por rol y NestJS concentra la única API de dominio. Supabase Auth identifica al usuario y PostgreSQL aplica aislamiento mediante RLS. El backend orquesta Docker con QuickJS/WASM para ejecutar código fuera del proceso de la API. Vercel, Azure Container Apps, Vercel Sandbox y Azure OpenAI corresponden a la arquitectura objetivo; no se declaran desplegados o validados remotamente. [7]

El modelo reúne 25 tablas y 292 atributos en cuatro migraciones, incluidas cinco tablas nuevas de práctica e intentos. La actualización preservó las 114 filas previas comparadas. El diccionario describe claves, nulabilidad y relaciones; las pruebas ocultas y resultados internos permanecen privados. [4, 7]

RUN ejecuta pruebas visibles y devuelve un resultado temporal sin crear intento ni progreso. SUBMIT confirma código, intento, resultado y eventos de forma atómica. La recuperación de transporte reutiliza la clave; un reintento deliberado crea una nueva. Una admisión anterior al cierre puede finalizar; una posterior se rechaza. El historial propio no reabre la actividad. [2, 7]

El ejecutor local aplica como máximos 128 MiB de memoria, 3000 ms acumulados y 64 KiB de salida; respeta presupuestos menores de cada versión. La verificación determinista establece el diagnóstico. La ayuda futura no modifica ese resultado ni calcula el progreso. [7]

5 Evidencias y calidad

La evidencia del 23/10/2026 combina contratos, integración, aislamiento y recorridos completos. Esta revisión consulta registros existentes. [4]

| Comprobación | Resultado vigente | Alcance |
| --- | --- | --- |
| Unitarias y contratos | 675 aprobadas | Seis grupos |
| HTTP integrado | 111/111 | API y servicios locales |
| SQL y pgTAP | 313/313 | Siete archivos de comprobaciones |
| Docker adversarial | 78/78 | Límites, aislamiento y limpieza |
| Cypress | 34/34 | Sin omitidas ni pendientes |
| pgvector con proveedor doble explícito | 27/27 | Ensayo local; no Azure ni ayuda de producto |
| CI local | 14/14 controles | Agrupa verificaciones; no añade catorce pruebas |
| Rendimiento concurrente p95 | RUN 2227,87 ms; SUBMIT 3502,71 ms | 50 solicitudes secuenciales y 50 con concurrencia cuatro por operación |

Las suites no se suman como cifra única de calidad. El ensayo conserva 200 solicitudes y el p95 de ambas operaciones cumple el objetivo local inferior a 5000 ms, sin extrapolar resultados a producción. El avance distingue ausencia de intentos, ausencia de ejercicios requeridos y falla de consulta. [2, 4]

Calidad disciplinaria y continuidad

| Competencia disciplinaria | Evidencia disponible | Límite |
| --- | --- | --- |
| Pruebas y mejora de calidad 1.1 a 1.3 | Escenarios, suites y optimización medida | Seguridad y rendimiento productivos pendientes |
| Gestión de proyectos 2.1 y 2.2 | Backlog, dependencias, cobertura y riesgos | Estimaciones no equivalen a esfuerzo real |
| Modelos de datos 3.1 y 3.2 | Diccionario, migraciones, restricciones y RLS | Datos y seguimiento futuros aún pendientes |
| Construcción e integración 4.1 a 4.3 | Web, API, Auth, PostgreSQL y Docker integrados | Implantación institucional y remota pendiente |

6 Próximos pasos y conclusión grupal

La prioridad es integrar materiales autorizados y ayuda sobre intentos confirmados, incluida la falla del proveedor. Después siguen conceptos, tablero, señales y gobierno, conservando regresión de permisos, cierre, persistencia e historial. [2, 5]

Antes de publicar corresponde revisar las 14 entradas afectadas de dependencias, validar el entorno remoto y acordar privacidad y retención. La revisión docente permitirá ajustar prioridades sin anticipar aceptación. [2, 4]

El avance acredita un núcleo local integrado con cobertura de 51,9 %. Las pruebas sustentan decisiones de ingeniería y la trazabilidad identifica brechas. Completar la solución exige evaluar posteriormente utilidad pedagógica, operación remota y aceptación académica.

7 Individual conclusions and reflections

Marcelo Núñez

Conclusion. The local increment provides a credible foundation for the next stage because execution, persistence and history can be examined together. I consider the distinction between a temporary run and a confirmed submission essential: students need to know whether their work has actually been saved. The remaining requirements show that technical progress must be reported with its limitations.

Reflection. From the perspective of backend integration and product planning, I need to connect priorities to observable outcomes. A passing suite is useful evidence, but it does not replace careful review of permissions, recovery paths or external dependencies. I want to improve how I explain these decisions in English and how I record the effort required by each task. My next focus is to help prepare an integrated assistance workflow that preserves the confirmed attempt when the provider fails. I also want to make risks visible early enough for the team to reconsider its plan.

Abraham Retamal

Conclusion. The current data model supports traceable submissions and separates public results from private verification details. This creates a useful basis for contextual assistance, although a successful vector test with a double cannot demonstrate the quality of feedback from a real provider. Future conclusions should remain tied to their data, configuration and environment.

Reflection. My main learning is that a data model must express the rules that the application depends on. Organization boundaries, immutable versions and durable events are meaningful only when their behaviour can be checked. I want to strengthen the connection between database tests and user scenarios, especially when requests overlap or permissions change. For the next stage, I would prioritize authorized sources, missing evidence, invalid output and provider failure. Discussing those cases with the backend and interface areas should help us define understandable outcomes without changing the deterministic result. Clear documentation of uncertainty will also make technical reviews more productive.

Benjamin Pérez

Conclusion. A coherent interface must explain the state of the student's work as accurately as the underlying services do. The current workflow provides concrete examples: running code, confirming a submission, recovering a response and creating a new attempt have different consequences. Their presentation is part of the reliability of the product.

Reflection. I see this stage as an opportunity to connect interface design with the contracts and evidence behind each screen. I need to strengthen my programming knowledge and avoid assuming that a visible success message proves that a complete workflow is correct. Reviewing loading states, permissions, delayed responses and recovery can help me understand those dependencies. My next improvement is to document interface decisions with examples that other team members can reproduce. I also want to practice concise technical writing in English. This should make it easier to communicate unresolved issues and prepare a demonstration that describes the tested capabilities precisely.

8 Referencias y registro de evidencia

[1] Equipo Alunza. ERS 1.3, Acta de Constitución y Product Backlog. Fase 1; revisión técnica de la ERS del 04/09/2026.

[2] Alunza. Estado actual y entrega IMP-03, 23/10/2026. docs/work/ESTADO-ACTUAL.md; docs/work/IMP-03-implementation.md.

[3] Alunza. Trazabilidad y aceptación. docs/work/IMP-03-trazabilidad.md; specs/03-flujos-y-criterios-de-aceptacion.md.

[4] Alunza. Evidencia local, 23/10/2026. docs/work/evidence/imp-03/: verification-summary.json, ci.json, acceptance.json, e2e.json, runner-docker.json, ai-integration.json, performance-analysis.md y dependency-audit.json.

[5] Equipo Alunza. specs/12-plan-de-entrega.md, Sprint Backlog 2 y Roadmap Ágil 2026.

[6] Equipo Alunza. Minutas F2-01 a F2-11, 08/09–16/10/2026; sin sesión el 18/09.

[7] Equipo Alunza. DAS 1.2, Diccionario 1.3 y Proceso de Negocio 1.2, 23/10/2026.

Anexo Correspondencia con la pauta

Esta matriz localiza la evidencia para la heteroevaluación. La selección de indicadores disciplinarios y la calificación corresponden al docente.

| Indicador | Peso | Evidencia en el informe |
| --- | --- | --- |
| 1 Ajustes justificados | 20 % | Sección 3: dificultades, facilitadores, ajustes y retroalimentación pendiente |
| 2 Metodología aplicada | 20 % | Sección 2: planificación, trazabilidad, terminado y control |
| 3 Evidencias de avance | 40 % | Secciones 1, 4 y 5: cobertura, ingeniería y resultados fechados; referencias 2 a 4 y 7 |
| 4 Calidad disciplinaria y formal | 10 % | Estructura técnica, fuentes y matriz de cuatro competencias en sección 5 |
| 5 Comunicación escrita en inglés | 10 % | Abstract y conclusiones y reflexiones individuales de la sección 7 |

Evaluación Formativa Fase 2

Nombre: Informe avance Proyecto APT

| Sigla | Nombre Asignatura | Tiempo Asignado | % Ponderación |
| --- | --- | --- | --- |
| PTY4614 | Capstone | Semana 7 | 0% |

- Agente evaluativo

| X | Heteroevaluación |  |  | Coevaluación |  |  | Autoevaluación |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

- Tabla de Especificaciones

| Resultado de Aprendizaje | Indicador de Logro (IL) | Indicador de Evaluación (IE)* | Ponderación Indicador Logro | Ponderación Indicador de Evaluación |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| RA2 Desarrolla el Proyecto APT, según los estándares de calidad establecidos por la disciplina. | IL 2.1 Desarrolla las actividades planificadas del proyecto APT, incluyendo las evidencias que cumplen con los estándares definidos por la disciplina. | 1. Propone ajustes al Proyecto APT considerando dificultades, facilitadores y retroalimentación. | 80 | 20 |
|  |  | 2. Aplica una metodología que permite el logro de los objetivos propuestos, de acuerdo a los estándares de la disciplina. |  | 20 |
|  |  | 3. Genera evidencias que dan cuenta del avance del Proyecto APT, de acuerdo a los estándares definidos por la disciplina. |  | 40 |
|  | IL 2.4 Cumple con los indicadores de calidad requeridos en la presentación del informe de avance y final de acuerdo a estándares definidos por la disciplina. | 4. Cumple con los indicadores de calidad requeridos en la presentación del informe de avance y final de acuerdo a estándares definidos por la disciplina. | 10 | 10 |
|  |  | 5. Comunica de forma escrita usando el idioma inglés en situaciones socio- laborales a un nivel intermedio alto en modalidad intensiva. |  | 10 |
| Total |  |  | 100% | 100% |

Para evaluar el logro del IL 2.4, el/la docente deberá revisar si el Informe de Avance del Proyecto APT entregado cumple con los indicadores de calidad disciplinarios, propios de las competencias del Perfil de Egreso de la Carrera que están involucradas en el Proyecto. Para ello, deberá seleccionar de la siguiente tabla aquellos indicadores de calidad propios de cada una de las competencias del perfil de egreso que se está desarrollando en el Proyecto presentado y determinar si estos están o no presentes en la propuesta.

| Competencia del Perfil de Egreso | Indicadores de Calidad |
| --- | --- |
| Realizar pruebas de certificación tanto de los productos como de los procesos utilizando buenas prácticas definidas por la industria. | 1.1 Diseña pruebas de validación tanto de los productos como de los procesos utilizando buenas prácticas definidas por la industria. |
|  | 1.2 Aplica Pruebas de validación tanto de los productos como de los procesos utilizando buenas prácticas definidas por la industria. |
|  | 1.3 Desarrolla mejoras al producto en base al resultado de las mismas. |
| Gestionar proyectos informáticos, ofreciendo alternativas para la toma de decisiones de acuerdo a los requerimientos de la organización. | 2.1 Planifica proyectos informáticos, ofreciendo alternativas para la toma de decisiones de acuerdo a los requerimientos de la organización. |
|  | 2.2 Controla proyectos informáticos, ofreciendo alternativas para la toma de decisiones de acuerdo a los requerimientos de la organización. |
| Construir modelos de datos para soportar los requerimientos de la organización de acuerdo a un diseño definido y escalable en el tiempo. | 3.1 Diseña modelos de datos para soportar los requerimientos de la organización de acuerdo a un diseño definido y escalable en el tiempo. |
|  | 3.2 Implementa modelos de datos para soportar los requerimientos de la organización de acuerdo a un diseño definido y escalable en el tiempo. |
| Desarrollar una solución de software utilizando técnicas que permitan sistematizar el proceso de desarrollo y mantenimiento, asegurando el logro de los objetivos. | 4.1 Construye una solución de software utilizando técnicas que permitan sistematizar el proceso de desarrollo y mantenimiento, asegurando el logro de los objetivos. |
|  | 4.2 Integra los distintos componentes de una solución de software utilizando técnicas que permitan sistematizar el proceso de desarrollo y mantenimiento, asegurando el logro de los objetivos. |
|  | 4.3 Implanta una solución de software utilizando técnicas que permitan sistematizar el proceso de desarrollo y mantenimiento, asegurando el logro de los objetivos. |

- Instrucciones para el/la estudiante

Esta es una evaluación que corresponde a una entrega de encargo de carácter formativo, por lo que no tiene ponderación sobre la nota final de la asignatura. La evaluación se realiza en la séptima semana de la asignatura y se lleva a cabo de manera grupal (2 o 3 integrantes) en el taller de proyectos. Tu informe debe contener: - Ajustes a la propuesta considerando dificultades, facilitadores y la retroalimentación. - Metodología de trabajo que permita alcanzar metodología y sea pertinente con los requerimientos disciplinares. - Evidencias que dan cuenta del avance del proyecto. Además, debe cumplir con: - Los indicadores de calidad requeridos en la presentación del diseño del proyecto APT. Aspectos formales: - Respeta las reglas de redacción y ortografía. - Utilización precisa de lenguaje técnico de acuerdo a lo requerido por la disciplina. - Formato informe técnico: Portada, índice, abstract, desarrollo de ingeniería, conclusiones y reflexiones individuales. Letra: Arial, verdana o calibri Tamaño: 11 o 12 Interlineado: 1,0 o 1,5 según corresponda Número de página Fuente o bibliografía (Si corresponde) Anexo de evidencia (Si corresponde) La siguiente pauta será aplicada por el/la docente de la signatura para evaluar de manera formativa el informe de avance de tu proyecto APT. A partir de esta evaluación, el/la docente te retroalimentará sobre cómo mejorar tu proyecto para que puedas identificar las fortalezas y aspectos por mejorar, con el fin de ajustarlo para la entrega del informe final del Proyecto APT.

Pauta de Evaluación

Pauta tipo: Rúbrica

| Categoría | % logro | Descripción niveles de logro |
| --- | --- | --- |
| Completamente Logrado | 100% | Demuestra logro destacado en todos los aspectos evaluados en el indicador. Se considera como el punto óptimo dentro del rango competente. |
| Logrado | 60% | Demuestra logro en los elementos básicos del indicador, las omisiones, dificultades o errores le permiten ser considerado competente. |
| Logro incipiente | 30% | Presenta importantes omisiones, dificultades o errores que no permiten evidenciar los elementos básicos del logro del indicador, por lo que no puede ser considerado competente. |
| No Logrado | 0% | Presenta ausencia o incorrecto logro de los aspectos evaluados en el indicador. |

| Indicador de Evaluación | Categorías de Respuesta |  |  |  | Ponderación del Indicador de Evaluación |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Completamente Logrado (100%) | Logrado (60%) | Logro incipiente (30%) | No logrado (0%) |  |
| 1. Propone ajustes al Proyecto APT considerando dificultades, facilitadores y retroalimentación. | Señala los ajustes que realizó o realizará y los justifica considerando las dificultades, facilitadores y retroalimentación del docente. | Señala los ajustes que realizó o realizará y los justifica considerando las dificultades, facilitadores o retroalimentación del docente. | Señala los ajustes que realizó o realizará, pero no los justifica. | No incluye ajustes ni justifica por qué mantiene su plan inicial. | 20 |
| 2. Aplica una metodología que permite el logro de los objetivos propuestos, de acuerdo a los estándares de la disciplina. | Aplica la metodología definida de acuerdo a los estándares de la disciplina, alcanzando los objetivos propuestos para el avance del proyecto. | Aplica la metodología definida de acuerdo a los estándares de la disciplina, pero no se observa el cumplimiento de objetivos propuestos para el avance del proyecto. | Aplica la metodología definida cumpliendo parcialmente con los estándares de la disciplina y con los objetivos propuestos para el avance del proyecto. | Aplica la metodología definida sin cumplir los estándares de la disciplina ni los objetivos propuestos para el avance del proyecto. | 20 |
| 3. Genera evidencias que dan cuenta del avance del Proyecto APT, de acuerdo a los estándares definidos por la disciplina. | Presenta evidencias de avance que cumplen los estándares de la disciplina. | Presenta evidencias de avance que requieren ajustes menores de acuerdo a los estándares de la disciplina. | Presenta evidencias de avance que requieren ajustes mayores de acuerdo a los estándares de la disciplina. | Presenta evidencias de avance que no cumplen los estándares de la disciplina. | 40 |
| 4. Cumple con los indicadores de calidad requeridos en la presentación del informe de avance y final de acuerdo a estándares definidos por la disciplina. | El informe cumple con el 100% de los indicadores de calidad disciplinarios requeridos en el desarrollo del Proyecto APT. | El informe cumple con el 60% de los indicadores de calidad disciplinarios requeridos en el desarrollo del Proyecto APT. | El informe cumple solo con el 30% de los indicadores de calidad disciplinarios requeridos en el desarrollo del Proyecto APT. | El informe no cumple con los indicadores de calidad disciplinarios requeridos en el desarrollo del Proyecto APT. | 10 |
| 5 Comunica de forma escrita usando el idioma inglés en situaciones socio- laborales a un nivel intermedio alto en modalidad intensiva. | Redacta los apartados solicitados en inglés, comunicando en un 100% en un nivel intermedio alto según lo solicitado. | Redacta los apartados solicitados en inglés, comunicando en un 60% en un nivel intermedio alto según lo solicitado. | Redacta los apartados solicitados en inglés, comunicando en un 30% en un nivel intermedio alto lo solicitado. | Redacta los apartados solicitados en inglés, pero no logra el desarrollo de las ideas solicitadas en un nivel intermedio alto. | 10 |
| Total |  |  |  |  | 100% |