Minuta de Reunión

| Reunión |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| - N° | - Versión | - Descripción |  | - Autor |
| - APT - 01 | - 1.0 | - Asignatura Portafolio de Titulo |  | - Benjamin Pérez |
| - Fecha |  | - Ubicación | - Proyecto |  |
| - 02/09/2026, 19:30 a 20:15 |  | - Duoc UC, sede Puente Alto (reunión interna presencial) | - Alunza – Tutor Universitario Inteligente para Programación I |  |

| Participantes |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Nombre | Empresa | Teléfono | e-mail |
| Benjamin Pérez (facilitador, Scrum Master de la sesión) | Duoc UC – Equipo Alunza | — | - — |
| Abraham Retamal | Duoc UC – Equipo Alunza | — | - — |
| Marcelo Núñez | - Duoc UC – Equipo Alunza | — | — |

Temas Tratados

- Retrospectiva de Fase 1 (Sprints 0 y 1): revisión del cierre documental, seguimiento de los 24 compromisos acumulados, acciones de mejora y transición controlada al Sprint 2.

- Detalle Reunión

Se revisaron aciertos, dificultades y mejoras de S0 y S1. Aciertos: MVP acotado a una vertical de Programación I con JavaScript, definición de administrador institucional mínimo, profesor y estudiante, priorización de la evaluación determinística y línea base documental consistente entre ERS, casos de uso, historias y roadmap, con las decisiones AD-IA-001 (Azure OpenAI configurable y pgvector) y AD-ARQ-001 (arquitectura híbrida). Dificultades: diferencias iniciales de nomenclatura, responsables y numeración de sprints; compromisos sin identificador ni estado uniforme; enfoques no esenciales luego retirados del alcance; ausencia de velocidad empírica de desarrollo. Se verificó que los compromisos C-001 a C-021 quedaron cerrados en definición o documentación y que C-022 a C-024 se redefinen como trabajo técnico transferido al Sprint 2.

| - Acuerdos |  |
| --- | --- |
| Tema | Acuerdo |
| Cierre de Fase 1 | - Se aprueba internamente la Fase 1 el 02/09/2026 tras el cierre documental completo. La aprobación es interna y no equivale a aprobación docente; no existe software implementado a esa fecha. |
| Transferencia a Sprint 2 | - C-022, C-023 y C-024 pasan a Sprint 2 como trabajo técnico: frontend base y navegación por rol; CI/CD, Supabase Auth/JWT, guardas, RLS y Docker Compose; validación de Vercel Sandbox e IA/RAG. |
| Mejoras para Sprint 2 | - Aplicar roles formales y la DoD de Fase 1, validar Vercel Sandbox y IA/RAG sin reabrir AD-ARQ-001 ni AD-IA-001, fijar costo, latencia y pruebas de fallback, y actualizar horas, estados e impedimentos diariamente (A-S2-01 a A-S2-05). |

| - Compromisos |  |  |
| --- | --- | --- |
| Descripción | Fecha | Responsable |
| C-022: Implementar base del frontend, navegación por rol y estados de interfaz. | Durante S2 (desde 08/09/2026) | Benjamin Pérez |
| C-023: Implementar GitHub Actions, previews Vercel, Supabase Auth/JWT, guardas NestJS, RLS y Docker Compose local. | Durante S2 (desde 08/09/2026) | Marcelo Núñez |
| C-024: Validar Vercel Sandbox e IA/RAG en seguridad, latencia, costo, límites, región, datos, pruebas y riesgos. | Durante S2 (desde 08/09/2026) | Abraham Retamal |

- Observaciones

- Fuente: Resumen de Reunión Retrospectiva de Fase 1, v1.2 (revisión técnica del 04/09/2026, que incorpora AD-ARQ-001 y mantiene fechas y compromisos). Los teléfonos y correos de los participantes deben completarse antes de la entrega.