Guía2. Desarrollo Proyecto APT

Asignatura Capstone

Alunza · Equipo Marcelo Núñez, Benjamin Pérez y Abraham Retamal · Revisión documental 23/10/2026

1. Resumen avance Proyecto APT

A continuación, encontrarás distintos campos que deberás completar con la información solicitada.

| Resumen de avance proyecto APT | Alunza es un tutor universitario web para Programación I con JavaScript. Al 23/10/2026, IMP-03 acredita 14/27 requisitos completos y probados localmente (51,9 %). El alcance mantiene 27 requisitos Must; aumentó la cobertura verificada. RF-010/015/024 son parciales y diez requisitos siguen pendientes. La aceptación académica se registra por separado. La base institucional y académica se amplió con RUN temporal, SUBMIT persistente, diagnóstico, historial, comparación, reintento y avance por actividad. El Diccionario registra 25 tablas físicas y 292 atributos en cuatro migraciones. VISIBLE expone sólo pruebas autorizadas; HIDDEN permanece protegido. Publicar e inscribir son independientes; resolver requiere ambas condiciones y disponibilidad. El corte local del 23/10 aprobó 675 pruebas unitarias y de contratos, 111 HTTP, 313 pgTAP, 78 casos Docker y 34 recorridos Cypress, con 14 controles de CI aprobados. SUBMIT concurrente obtuvo p95 de 3502,71 ms, inferior a 5000 ms. Son resultados del candidato IMP-03; no acreditan un piloto real, despliegue remoto ni aceptación docente. Esta guía incorpora DAS 1.2, Diccionario de Datos 1.3 y Documento de Proceso de Negocio 1.2, revisados el 23/10/2026. Siguen pendientes materiales, ayuda IA/RAG, progreso por concepto, señales, tablero, gobierno integral y validaciones Azure/Sandbox. RF-010 requiere HU-010-E4 con ayuda real. No hay retroalimentación docente reciente. |
| --- | --- |
| Objetivos | Se mantiene el objetivo general de desarrollar y validar un MVP web de tutoría para Programación I con evaluación determinista, feedback progresivo sustentado en material autorizado y seguimiento docente explicable. El alcance continúa centrado en JavaScript y en roles ADMIN, TEACHER y STUDENT; no se incorporan LMS completo, apoderados, pagos ni calificación de alto impacto. El ajuste operativo se apoya en la práctica local ya comprobada y prioriza materiales, ayuda y seguimiento. SUBMIT guarda código, intento, resultado y eventos antes de confirmar; la ayuda futura debe conservarlos ante fallas de IA. Se mantienen las metas originales, la regresión de los nueve RF previos y la validación de cinco cierres nuevos, sin atribuir aceptación productiva. |
| Metodología | Se conserva Scrum ligero con nueve sprints de dos semanas, 27 historias y 184 puntos. Los incrementos IMP no reemplazan los sprints CAPSTONE. Las minutas de Fase 1 conservan sus acuerdos históricos; las once de Fase 2, F2-01–F2-11 (08/09–16/10/2026), organizan el seguimiento propuesto, pendiente de revisión del equipo. La construcción vincula RF, HU, CU y PT con contratos, migraciones y escenarios de éxito, rechazo y falla. Antes de declarar cierre se verifica API, RLS, versiones, recuperación, pruebas y recorrido de navegador. Las fallas se conservan: no se reducen umbrales ni se omiten muestras para obtener PASS. La Definition of Done mantiene revisión, documentación y aceptación como controles diferenciados. Marcelo Núñez mantiene la responsabilidad prevista de producto, backend e integración; Benjamin Pérez, frontend y documentación; Abraham Retamal, datos, IA/RAG y calidad. El plan siguiente asigna responsables de seguimiento, no horas humanas ejecutadas. Sus duraciones provienen del roadmap original y requieren contrastarse con capacidad real. |
| Evidencias de avance | Se seleccionan ERS, casos de uso y backlog para diseño y gestión; DAS 1.2, Diccionario de Datos 1.3 y Documento de Proceso de Negocio 1.2 para ingeniería, revisados el 23/10/2026. Contratos y migraciones sustentan la construcción; los informes fechados muestran pruebas del candidato y ambiente correspondientes. docs/work/IMP-03-implementation.md y su trazabilidad sustentan 14/27 RF: nueve revalidados y cinco nuevos, con veinte escenarios nuevos. La evidencia registra 675 unitarias/contratos, 111 HTTP, 313 SQL, 78 Docker y 34 Cypress, además de 14 controles de CI. El corte IMP-02 del 28/09 permanece como antecedente histórico. Fixtures ficticios, pruebas negativas de permisos, RLS, versiones inmutables, recuperación de envíos e historial propio resguardan el corte. RUN no crea intentos ni progreso; SUBMIT confirma sólo tras persistir. La proyección estudiantil protege HIDDEN. Materiales, ayuda y seguimiento completo siguen pendientes; la captura del anexo conserva su fecha histórica. |

2. Monitoreo del Plan de Trabajo

Examina cuidadosamente tu plan de trabajo, enfocándote especialmente en la columna de estado de avance y ajustes.

| Plan de Trabajo |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Competencia o unidades de competencias | Actividades | Recursos | Duración de la actividad | Responsable | Observaciones | Estado de avance | Ajustes |
| C2 y C5 Gestión y comunicación | Definir problema, alcance, ERS y backlog | ERS, casos de uso, minutas y Git | S0–S1 4 semanas planificadas | Equipo; Marcelo coordina | Línea base y revisión cruzada facilitan el orden | Completado documental Revisión 23/10 | Mantener trazabilidad y decisiones |
| C3 y C4 Datos y software | Preparar fundación, identidad y roles | Next.js, NestJS, Auth, RLS y Docker | S2 2 semanas del plan | Marcelo y Abraham; Benjamin UI | Permisos institucionales requieren pruebas negativas | Completado local Base disponible | Separar ámbito y rol vigente |
| C3 y C4 Datos y software | Cursos, clases, ejercicios y editor | SQL, contratos, web y fixtures | S3 2 semanas del plan | Marcelo y Benjamin; Abraham datos | Publicar e inscribir son independientes | Completado local Revalidado IMP-03 | Proyectar VISIBLE; proteger HIDDEN |
| C1 y C4 Pruebas y software | RUN, SUBMIT, historial y reintento | Docker, API y pruebas | S4 2 semanas del plan | Marcelo y Abraham; Benjamin UI | RUN y envíos conservan límites, permisos e historia | Comprobado local RF-010 aún parcial | Mantener regresión; completar HU-010-E4 con ayuda real |
| C3 y C4 Datos y software | Materiales privados e indexación | Storage, pgvector, workers y RLS | S5 2 semanas del plan | Abraham y Marcelo | Fuentes admitidas y aislamiento definidos en specs | No iniciado RF-006/025 pendientes | Implementar ingesta y recuperación autorizada |
| C1 y C4 Pruebas y software | Ayuda, pistas y evaluación | RAG, material autorizado y contratos | S5 2 semanas del plan | Abraham; Marcelo integra; Benjamin UI | Ayuda requiere intento confirmado | No iniciado RF-012/013 pendientes | Integrar ayudas y validar proveedor real |
| C1, C3 y C4 Calidad y datos | Progreso por actividad y concepto | SQL, eventos, reglas y fixtures | S6 2 semanas del plan | Marcelo y Abraham; Benjamin progreso | Avance por actividad desde intentos persistidos | En curso RF-015 parcial | Completar conceptos; RF-026 sigue pendiente |

| Plan de Trabajo continuación |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Competencia o unidades de competencias | Actividades | Recursos | Duración de la actividad | Responsable | Observaciones | Estado de avance | Ajustes |
| C2 y C4 Gestión y software | Señales y panel docente | Reglas, motor, evidencias y web | S6 Horizonte original | Marcelo y Abraham; Benjamin panel | Confirmar revisa; cancelar conserva ACTIVE | No iniciado Seguimiento pendiente | Revisión idempotente y autorizada |
| C2 y C4 Gestión y software | Gobierno final y auditoría CSV | API, auditoría, validadores y UI | S7 2 semanas del plan | Marcelo; Benjamin UI; Abraham QA | Auditoría técnica no completa RF-027 | En curso RF-027 pendiente | Completar consulta y CSV autorizado |
| C1, C2 y C5 Calidad y entrega | Operación, demo y entrega final | Guías, CI, servicios y rúbrica | S8 2 semanas del plan | Equipo; Marcelo coordina | Integraciones remotas y aceptación pendientes | En curso Preparación local | Validar destino y cierre académico |

3. Ajustes a partir del monitoreo

Profundiza en las observaciones de tu plan de trabajo. Analiza las actividades planificadas y señala qué aspectos facilitaron u obstaculizaron la ejecución del plan. Plantea cómo abordaste y/o abordarás los obstáculos. Por último, señala los ajustes que realizaste al plan de trabajo a partir de este análisis.

Factores que han facilitado o dificultado el desarrollo Facilitadores. La ERS, el backlog y los identificadores RF/HU/CU/PT permitieron ordenar las dependencias. Los contratos compartidos, las migraciones incrementales y los datos ficticios facilitaron la reproducción. Las suites unitarias, HTTP, SQL y Cypress permiten revisar fallas que una captura no revela. Dificultades y respuesta. La práctica coordinó permisos, cierre de actividades, reservas durables y recuperación. El runner QuickJS/WASM reforzó el aislamiento y la autenticidad; 78 casos Docker verificaron límites y limpieza. El ensayo inicial de SUBMIT superó el umbral p95 y se corrigió sin ampliar límites ni omitir muestras. La repetición de CI obtuvo p95 SUBMIT concurrente de 3502,71 ms para el perfil local. Se verificaron admisión anterior al cierre, persistencia posterior, rechazo de nuevas admisiones e historia propia autorizada. La brecha siguiente es integrar fuentes y ayuda: corpus vacío debe producir NO_EVIDENCE y una dependencia caída PROVIDER_UNAVAILABLE sin alterar el intento. Las integraciones remotas y la revisión pedagógica exigen configuración, corpus y evaluación concretos. Se prepara el procedimiento, pero no se inventan presupuestos, llamadas a Azure o aceptación docente.

Actividades ajustadas o eliminadas Se acotó el producto a Programación I con JavaScript y al flujo institucional formativo. Se eliminaron del MVP las funciones históricas de apoderados y LMS completo; los 27 RF Must vigentes se mantienen. La decisión responde a la duración del CAPSTONE y a la necesidad de demostrar una vertical integrada. Se mantienen identidad y permisos antes del contenido, y el intento persistido antes de la ayuda. Publicar e inscribir son independientes; resolver exige inscripción vigente, actividad PUBLISHED y ventana disponible. Versiones, migraciones incrementales, RLS e idempotencia preservan la historia. El avance por actividad ya cuenta una vez cada asignación requerida completada; RUN no suma, un fallo posterior no borra un éxito y cero requeridos produce proporción nula. RF-015 sigue parcial por conceptos y alcance restante. Las señales permanecen previstas: confirmar cambia ACTIVE a REVIEWED; cancelar conserva ACTIVE. DEC-005 mantiene pendientes eventos, ventanas y deduplicación. Las minutas F2-06–F2-11 conservan el seguimiento propuesto hasta el 16/10, previo al cierre IMP-03. Al 23/10 la prioridad avanza hacia materiales, ayudas y seguimiento. Las estimaciones originales siguen como referencia; capacidad y congelamiento requieren revisión del equipo. Los compromisos históricos y la retroalimentación docente conservan su estado pendiente de revisión.

Actividades no iniciadas y cierres pendientes La práctica estudiantil, el envío durable, el historial y los reintentos están integrados y comprobados localmente en IMP-03. RF-005/007/009/011/014 se suman a los nueve RF previos. RF-010 conserva estado parcial porque HU-010-E4 exige la ayuda real o su falla integrada; disponer de SUBMIT persistente no cierra ese escenario. Materiales y ayuda, progreso por concepto, señales y tablero siguen pendientes. RF-015 y el gobierno del banco RF-024 conservan alcance parcial. RF-027 exige consulta filtrada y exportación CSV de auditoría con autorización, campos seguros y registro de descarga; la auditoría técnica existente no lo completa. Azure OpenAI real, Vercel Sandbox productivo y despliegue híbrido permanecen pendientes de verificación. Se requiere configuración y presupuesto acordados, datos ficticios y resultados de seguridad, costo, latencia y recuperación. Un ensayo sintético de fundación no sustituye esa evidencia. Para la entrega académica se incorporará retroalimentación cuando exista, se reunirán contribuciones individuales y se ensayará la demostración. La ingeniería se actualizó al 23/10; la aceptación permanece pendiente. El plan conserva las actividades obligatorias y propone revisar capacidad, responsables y congelamiento antes de comprometer el cierre.

Evidencias revisadas al 23 de octubre de 2026

La revisión del 23/10/2026 incorpora el corte funcional IMP-03 de alunza-edu y conserva los antecedentes de IMP-02. Diseño, implementación, comprobación local y aceptación académica son estados distintos. La actualización de esta guía se basa en evidencia registrada; no constituye una nueva ejecución de pruebas ni aprobación docente.

E1. Corte local del 23/10/2026. Fuente: docs/work/evidence/imp-03/verification-summary.json, ci.json, acceptance.json y e2e.json. Resultado: 675 unitarias/contratos, HTTP 111/111, SQL 313, Docker 78/78 y Cypress 34/34; 14 controles de CI. RNF-REN-02 cumple el perfil local: p95 SUBMIT concurrente 3502,71 ms frente a <5000 ms.

E2. Definición y alcance del MVP. Fuentes: Informe_ERS_Alunza.docx, Acta_de_Constitucion_Alunza.docx y Product_Backlog_Alunza.xlsx de Evidencias CAPSTONE/Fase 1/Evidencias de proyecto; specs/01-producto-y-alcance.md y specs/02-requisitos-funcionales.md. La línea base conserva 27 requisitos Must para Programación I con JavaScript, evaluación determinista, ayuda con fuentes y seguimiento docente como objetivos.

E3. Trazabilidad local. Fuentes: docs/work/IMP-03-implementation.md y docs/work/IMP-03-trazabilidad.md. El 23/10 se acreditan 14/27 RF (51,9 %): 001/002/003/004/005/007/008/009/011/014/020/021/022/023. Se conservan 36 escenarios de base y veinte nuevos; RF-010/015/024 son parciales. El 9/27 del 28/09 permanece como antecedente.

Identificación del candidato IMP-03: 290 archivos de código, contratos, migraciones, pruebas, fixtures e infraestructura; SHA-256 5a5ec24f2a9535101f7cb7a303460d479a06bdf866c4b592ab1b1fcf61076194. La huella identifica el candidato probado; no equivale a un commit, despliegue o aprobación académica.

E4. Ingeniería revisada el 23/10/2026. Fuentes de Evidencias CAPSTONE/Fase 2/Evidencias de proyecto: DAS 1.2, Diccionario de Datos 1.3 y Documento de Proceso de Negocio 1.2. Distinguen arquitectura objetivo, 25 tablas y 292 atributos físicos, práctica local implementada y procesos posteriores. La revisión documental no modifica por sí sola el estado funcional.

E5. Captura del corte académico. La imagen siguiente procede de alunza-edu/docs/work/evidence/imp-02 y muestra datos ficticios del 28/09/2026. Complementa la evidencia de estructura y editor. No demuestra ejecución actual, integración remota, resultados de aprendizaje ni uso con personas reales.

Figura E5. Cursos y clases de la base IMP-02, 28/09/2026.

Fuentes: ERS 1.3, Acta, casos de uso, Backlog, Roadmap y minutas de Fase 1. Minutas de Fase 2: Evidencias CAPSTONE/Fase 2/Evidencias de proyecto/minutas/. F2-01–F2-11, en orden: 08, 11, 15, 22, 25 y 29/09; 02, 06, 09, 13 y 16/10/2026. Se omite el 18/09; revisión del equipo pendiente.

En caso de que el Proyecto APT sea grupal, en esta columna deben indicar el nombre de los responsables de cada tarea o actividad. Esto posteriormente permitirá diferenciar la evaluación por cada integrante.