REGISTRO DE REUNIÓN

Minuta de reunión

Inicio del proyecto y alineación del equipo

ALZ-MIN-001   ·   SEMANA 1   ·   SESIÓN A  ·  S0  ·  v1.1

| Proyecto | Alunza — Tutor Universitario Inteligente para Programación I |
| --- | --- |
| Código | ALZ-MIN-001 |
| Semana / sesión | Semana 1 · Sesión A |
| Fecha y hora | 11 de agosto de 2026 · 18:30 a 19:15 |
| Modalidad | Duoc UC, sede Puente Alto · reunión interna presencial |
| Tipo de reunión | Kickoff y planificación inicial |
| Sprint / iteración | S0 - Alineación y descubrimiento (semanas 1-2) |
| Versión | 1.1 |
| Seguimiento | Apertura del registro; no existen compromisos anteriores. |

1. Objetivo de la reunión

Alinear al equipo respecto de las exigencias de CAPSTONE, confirmar el problema académico que se abordará y establecer una forma de trabajo trazable para las primeras cuatro semanas.

2. Participantes

| Participante | Foco principal en la sesión | Asistencia |
| --- | --- | --- |
| Benjamin Pérez | UX/UI, frontend y documentación | Presente |
| Abraham Retamal | Datos, IA/RAG y calidad | Presente |
| Marcelo Núñez | Product Owner, backend e integración | Presente |

3. Temas tratados

•  Fases, hitos y evidencias solicitadas para la asignatura CAPSTONE.

•  Problema de seguimiento y retroalimentación en cursos de Programación I.

•  Conformación del equipo, responsabilidades operativas y revisión cruzada.

•  Uso de Scrum ligero, control de versiones y registro periódico de avances en los artefactos del proyecto.

4. Síntesis de la sesión

El equipo revisó que la Fase 1 debe terminar con una definición defendible del Proyecto APT y con evidencias de planificación, requisitos, casos de uso, mockups y seguimiento. A partir de ello se acordó orientar la propuesta a una plataforma web educativa para Programación I, cuyo valor principal será convertir los intentos de los estudiantes en evidencia útil para entregar feedback y apoyar al profesor. Se dejó explícito que la solución no reemplazará la decisión pedagógica del docente. También se acordó trabajar con reuniones breves dos veces por semana durante la fase de definición, mantener tareas pequeñas y registrar decisiones relevantes en las minutas, el roadmap y los backlogs del proyecto.

5. Acuerdos adoptados

| Tema | Acuerdo adoptado |
| --- | --- |
| Dirección | Desarrollar una plataforma web para instituciones de educación superior; el modelo SaaS B2B se tratará como una hipótesis por validar. |
| Foco académico | Concentrar la primera versión en Programación I con JavaScript y ejercicios breves que puedan evaluarse de forma verificable. |
| Metodología | Adoptar Scrum ligero, revisión cruzada y evidencia continua en las minutas, el roadmap y los backlogs, sin secretos ni datos personales reales. |

6. Compromisos y responsables

| ID y actividad comprometida | Responsable | Fecha |
| --- | --- | --- |
| C-001 · Redactar una visión inicial del producto y un mapa breve del problema. | Marcelo Núñez | 13-08-2026 |
| C-002 · Construir una matriz de entregables y restricciones de CAPSTONE. | Benjamin Pérez | 13-08-2026 |
| C-003 · Proponer riesgos de datos e IA/RAG, criterios iniciales de calidad y spikes técnicos. | Abraham Retamal | 13-08-2026 |

7. Riesgos y bloqueos

•  Alcance todavía amplio y responsabilidades aún no contrastadas con la carga real de cada integrante.

•  Riesgo de describir una solución genérica de IA sin una vertical técnica verificable.

8. Próxima sesión

| Próxima fecha | 13 de agosto de 2026 · 18:30 |
| --- | --- |
| Objetivo | Validar el problema, los usuarios y la propuesta de valor antes de profundizar el alcance funcional. |

Observación: los acuerdos y estados fueron revisados internamente por el equipo Alunza. Los cierres corresponden a definición o documentación y no implican software implementado.