REGISTRO DE REUNIÓN

Minuta de reunión

Consolidación de la definición de producto

ALZ-MIN-003   ·   SEMANA 2   ·   SESIÓN A  ·  S0  ·  v1.1

| Proyecto | Alunza — Tutor Universitario Inteligente para Programación I |
| --- | --- |
| Código | ALZ-MIN-003 |
| Semana / sesión | Semana 2 · Sesión A |
| Fecha y hora | 18 de agosto de 2026 · 18:30 a 19:15 |
| Modalidad | Duoc UC, sede Puente Alto · reunión interna presencial |
| Tipo de reunión | Revisión de línea base funcional |
| Sprint / iteración | S0 - Alineación y descubrimiento (semanas 1-2) |
| Versión | 1.1 |
| Seguimiento | C-004 a C-006: cerrados; definición, flujos y límites de privacidad utilizados como insumo. |

1. Objetivo de la reunión

Revisar la definición amplia del Tutor Universitario Inteligente y acordar los actores, la evaluación, las señales docentes y el uso responsable de inteligencia artificial.

2. Participantes

| Participante | Foco principal en la sesión | Asistencia |
| --- | --- | --- |
| Benjamin Pérez | UX/UI, frontend y documentación | Presente |
| Abraham Retamal | Datos, IA/RAG y calidad | Presente |
| Marcelo Núñez | Product Owner, backend e integración | Presente |

3. Temas tratados

•  Objetivo general y objetivos específicos del producto.

•  Organización académica: institución, administrador institucional mínimo, curso, clase, profesor y estudiante.

•  Evaluación determinística primero y uso acotado del modelo de lenguaje.

•  Trazabilidad mediante intentos, eventos y resultados de test cases.

4. Síntesis de la sesión

El equipo revisó la definición funcional inicial y confirmó que la lógica crítica debe permanecer en el sistema. Se incorporó un administrador institucional mínimo para configurar la organización, cursos y cuentas; profesor y estudiante mantienen los flujos académicos. Autenticación, permisos, cálculos, test cases, métricas y acceso a datos no dependerán del modelo de lenguaje. La IA podrá apoyar la clasificación de errores, la redacción de pistas y la interpretación de resultados, siempre mediante salidas estructuradas y validadas por el backend. También se acordó que las señales y métricas deben mostrar la evidencia que las originó y que la plataforma debe describir comportamientos recientes, evitando etiquetar de forma permanente a una persona. Estos principios se incorporarán en requisitos, casos de uso y criterios de aceptación.

5. Acuerdos adoptados

| Tema | Acuerdo adoptado |
| --- | --- |
| Fuente de verdad | La evaluación técnica y las métricas serán calculadas por componentes determinísticos; el LLM no inventará resultados. |
| Gobernanza | Aplicar autorización en backend, separar los datos por organización, curso y clase, y limitar al administrador institucional a configuración de organización, cursos y cuentas. |
| Explicabilidad | Toda señal docente deberá incluir su regla, periodo y evidencia; cuando falten datos se mostrará un estado de desconocimiento. |

6. Compromisos y responsables

| ID y actividad comprometida | Responsable | Fecha |
| --- | --- | --- |
| C-007 · Refinar visión, objetivos y beneficios para cada usuario. | Marcelo Núñez | 20-08-2026 |
| C-008 · Redactar requisitos iniciales de administración, acceso, clases y actividades. | Benjamin Pérez | 20-08-2026 |
| C-009 · Proponer esquema de diagnóstico, eventos y métricas técnicas. | Abraham Retamal | 20-08-2026 |

7. Riesgos y bloqueos

•  La definición todavía incluye demasiadas familias de ejercicios, métricas y capacidades avanzadas.

•  Una cifra de dominio puede generar falsa precisión si no se acompaña de evidencia y limitaciones.

8. Próxima sesión

| Próxima fecha | 20 de agosto de 2026 · 18:30 |
| --- | --- |
| Objetivo | Reducir el alcance al flujo mínimo demostrable y fijar criterios claros de éxito y exclusión. |

Observación: los acuerdos y estados fueron revisados internamente por el equipo Alunza. Los cierres corresponden a definición o documentación y no implican software implementado.