REGISTRO DE REUNIÓN

Minuta de reunión

Actores, casos de uso y requisitos de la ruta crítica

ALZ-MIN-005   ·   SEMANA 3   ·   SESIÓN A  ·  S1  ·  v1.1

| Proyecto | Alunza — Tutor Universitario Inteligente para Programación I |
| --- | --- |
| Código | ALZ-MIN-005 |
| Semana / sesión | Semana 3 · Sesión A |
| Fecha y hora | 25 de agosto de 2026 · 18:30 a 19:20 |
| Modalidad | Duoc UC, sede Puente Alto · reunión interna presencial |
| Tipo de reunión | Análisis funcional y trazabilidad |
| Sprint / iteración | S1 - Definición y diseño inicial (semanas 3-4) |
| Versión | 1.1 |
| Seguimiento | C-010 a C-012: cerrados en diseño; alcance, ruta crítica y spike RAG documentados, no ejecutados. |

1. Objetivo de la reunión

Traducir la definición del MVP en actores, casos de uso, requisitos y reglas de negocio que permitan diseñar el sistema sin perder el límite de alcance.

2. Participantes

| Participante | Foco principal en la sesión | Asistencia |
| --- | --- | --- |
| Benjamin Pérez | UX/UI, frontend y documentación | Presente |
| Abraham Retamal | Datos, IA/RAG y calidad | Presente |
| Marcelo Núñez | Product Owner, backend e integración | Presente |

3. Temas tratados

•  Actores administrador institucional mínimo, profesor y estudiante; administración avanzada fuera del núcleo.

•  Creación de clase, publicación de actividad, resolución de ejercicio y revisión de señales.

•  Autorización por relación con la clase y casos alternativos de error.

•  Telemetría mínima, taxonomía controlada y tres señales docentes prioritarias.

4. Síntesis de la sesión

Se revisó el mapa de actores y se priorizaron los casos de uso que sostienen el flujo dorado. El administrador institucional mínimo configurará organización, cursos y cuentas, sin asumir funciones académicas. El profesor administrará una clase, publicará actividades, cargará material y revisará resultados; el estudiante se incorporará mediante un código controlado, resolverá ejercicios, ejecutará código, solicitará pistas y consultará feedback. Cada caso deberá incluir precondiciones, curso normal, alternativas y postcondiciones. Los permisos se validarán en backend y las vistas vacías o de error serán parte del criterio de aceptación. Para la trazabilidad docente se conservarán eventos mínimos al abrir, ejecutar, enviar, pedir pista, ver feedback y completar, sin registrar cada tecla.

5. Acuerdos adoptados

| Tema | Acuerdo adoptado |
| --- | --- |
| Actores | Mantener administrador institucional mínimo, profesor y estudiante como actores; las funciones administrativas avanzadas no condicionarán el MVP. |
| Autorización | Toda lectura o modificación académica deberá validarse por organización, curso, clase y rol en el backend. |
| Señales | Definir para el MVP las señales de inactividad, error repetido y estancamiento con regla visible, evidencia y estado revisado. |

6. Compromisos y responsables

| ID y actividad comprometida | Responsable | Fecha |
| --- | --- | --- |
| C-013 · Completar mockups de profesor, estudiante y flujo de ejercicio. | Benjamin Pérez | 27-08-2026 |
| C-014 · Cerrar ERS, casos de uso principales y matriz de permisos. | Marcelo Núñez | 27-08-2026 |
| C-015 · Definir eventos, resultados técnicos y reglas iniciales de señales. | Abraham Retamal | 27-08-2026 |

7. Riesgos y bloqueos

•  Duplicar información entre ERS, casos de uso, backlog y presentación sin una matriz de trazabilidad.

•  Diseñar vistas docentes antes de confirmar qué preguntas y evidencias deben mostrar.

8. Próxima sesión

| Próxima fecha | 27 de agosto de 2026 · 18:30 |
| --- | --- |
| Objetivo | Aprobar Informe_ERS_Alunza.docx como línea base funcional y revisar arquitectura, datos, seguridad, Docker y estrategia de pruebas. |

Observación: los acuerdos y estados fueron revisados internamente por el equipo Alunza. Los cierres corresponden a definición o documentación y no implican software implementado.