Acta de Constitución - Alunza

Línea base documental de semana 4, corte 02/09/2026

Equipo Alunza

# Índice de contenidos

Índice de contenidos	2

Información del proyecto	2

Datos	2

Patrocinadores	2

Gerente de Proyecto	2

Lista de Interesados (stakeholders)	2

Cronograma de hitos principales	3

Presupuesto estimado	3

Descripción del proyecto	3

Objetivos del Negocio	3

Justificación del proyecto – Contexto	3

Problema-Necesidad	4

Descripción del producto	4

Solución Propuesta	4

Objetivos del proyecto	4

Objetivos de desarrollo	5

Entregables	5

Descripción del sistema	6

Requerimientos de alto nivel	6

Premisas y restricciones	6

Riesgos iniciales de alto nivel	6

Especificaciones técnicas de las herramientas de desarrollo	6

Tipo de Interfaz de Hardware	7

Tipo de Interfaz de Software	7

Tipo de Interfaz de Usuario	7

Requisitos de aprobación del proyecto	8

Aprobaciones y control de cambios	8

# Información del proyecto

## Datos

| Alunza - Tutor Universitario Inteligente para Programación I | Empresa / Organización | Duoc UC, sede Puente Alto - Escuela de Informática y Telecomunicaciones |
| --- | --- | --- |
|  | Nombre del Proyecto | Alunza - Tutor Universitario Inteligente para Programación I |
|  | Fecha de inicio/fin | 11/08/2026-17/12/2026, período académico 2026-2 |
|  | Cliente | Duoc UC, sede Puente Alto - Escuela de Informática y Telecomunicaciones, asignatura Programación I |
|  | Patrocinador principal | Fabián Saldaño, docente guía CAPSTONE |
|  | Jefe de Proyecto | Marcelo Núñez, Product Owner; backend e integración |

## Patrocinadores

| Nombre | Cargo | Departamento / División |
| --- | --- | --- |
| Fabián Saldaño | Docente guía y patrocinador académico | Duoc UC, sede Puente Alto |
| Comisión evaluadora CAPSTONE | Validación y aprobación académica | Duoc UC |
| Duoc UC, sede Puente Alto | Institución piloto | Escuela de Informática y Telecomunicaciones |

## Gerente de Proyecto

| Nombre | Cargo | Departamento / División |
| --- | --- | --- |
| Marcelo Núñez | Product Owner / Jefe de Proyecto | Equipo CAPSTONE Alunza |

## Lista de Interesados (stakeholders)

| Nombre | Tipo | Cargo | Departamento / División |
| --- | --- | --- | --- |
| Benjamin Pérez, Abraham Retamal y Marcelo Núñez | Interno | Diseño, desarrollo, pruebas y documentación | Proyecto Alunza |
| Fabián Saldaño / comision CAPSTONE | Interno académico | Orientación, evaluación y aprobación | Duoc UC, sede Puente Alto |
| Profesor de Programación I | Usuario primario | Administra clase, actividades y revisa señales | Institución educativa |
| Estudiante de Programación I | Usuario primario | Resuelve ejercicios y recibe feedback | Institución educativa |
| Administrador de organización | Usuario primario | Gestiona organizaciones, usuarios, cursos, catálogos, reglas y auditoría operativa | Institución educativa |

## Cronograma de hitos principales

| Hito | Fecha tope |
| --- | --- |
| Línea base documental Fase 1: alcance, ERS, casos de uso y backlog consolidados; arquitectura híbrida definida y prototipo pendiente de validación | 02/09/2026 (semana 4) |
| Primer incremento integrado: publicación, ejecución, envío, intento y reintento | Semana 10 |
| Versión candidata y borrador del informe final | Semana 15 |
| Informe final, demostración y defensa ante comisión | Semanas 17-18 |

## Presupuesto estimado

Presupuesto referencial acordado: CLP $4.585.000. Incluye un tope de CLP $265.000 en costos directos y CLP $4.320.000 por 540 horas valorizadas a CLP $8.000 por hora. El desarrollo prioriza planes gratuitos. Como reserva opcional se consideran Supabase Pro por USD 25 mensuales y Vercel Pro por USD 20 mensuales, más consumo de Azure OpenAI, Azure Container Apps y Vercel Sandbox. Los cobros en dólares se convierten al valor real de facturación y todo gasto permanece dentro del tope directo, con autorización del Product Owner y registro por proveedor, consumo y finalidad.

# Descripción del proyecto

## Objetivos del Negocio

- Entregar apoyo formativo frecuente y contextualizado a estudiantes de Programación I. - Reducir el esfuerzo docente para identificar recurrencias observables mediante reglas deterministas y priorizar intervenciones. - Proveer evidencia explicable de intentos, errores, progreso y señales, sin reemplazar la decisión del profesor. - Validar una propuesta SaaS B2B para instituciones educativas y sentar una base técnica para futuros pilotos.

## Justificación del proyecto – Contexto

En cursos iniciales de programación, las plataformas suelen mostrar el resultado final, pero no explican con suficiente oportunidad por qué una solución falla ni cómo evoluciona el proceso de aprendizaje. En secciones numerosas, revisar manualmente intentos, test cases y errores recurrentes no escala. Alunza aborda esta brecha combinando evidencia técnica verificable, feedback progresivo y material oficial del curso. El proyecto integra gestión, desarrollo, datos, arquitectura, calidad y seguridad, en coherencia con las competencias exigidas por CAPSTONE.

## Problema-Necesidad

El estudiante puede saber que su código es incorrecto sin distinguir si la causa es sintáctica, lógica, conceptual, de interpretación o un caso límite. El profesor, a su vez, carece de tiempo y herramientas para observar de forma continua los intentos, pistas utilizadas, test cases fallidos y dificultades comunes de toda la clase. Se necesita una solución que transforme la práctica en evidencia comprensible y entregue apoyo oportuno, manteniendo la privacidad y la toma de decisiones académicas bajo control humano.

# Descripción del producto

## Solución Propuesta

Plataforma web educativa B2B para Programación I con JavaScript. Un administrador podrá gobernar organizaciones y accesos; un profesor podrá administrar una clase, publicar actividades y consultar evidencia explicable; el estudiante podrá escribir y ejecutar código corto, recibir resultados de test cases, solicitar pistas y reintentar. El núcleo combinará ejecución controlada y evaluación determinística, registro de intentos, taxonomía acotada de errores, progreso simple por concepto, RAG mínimo con fuentes visibles y tres señales docentes: inactividad, error repetido y estancamiento. El LLM apoyará el diagnóstico y la redacción, pero no será la fuente única de verdad. El alcance administrativo se especifica en ALZ-RF-020 a ALZ-RF-027.

## Objetivos del proyecto

| Objetivo | Criterio verificable |
| --- | --- |
| Alcance |  |
| Completar una vertical MVP de profesor y estudiante para Programación I con JavaScript. | La demo recorre actividad, intento, ejecución, test cases, diagnóstico, RAG, feedback, reintento y evidencia docente. |

| Objetivo | Criterio verificable |
| --- | --- |
| Calidad |  |
| Asegurar confiabilidad, seguridad y privacidad en la ruta crítica. | Sin errores conocidos de severidad alta; aislamiento de código; autorización entre clases verificada; fallas de IA/RAG contenidas. |
| Entregar una solución reproducible, mantenible y comprobable. | Pruebas unitarias e integración aprobadas; Docker y README verificados; código revisado; contribución visible de los tres integrantes. |

| Objetivo | Criterio verificable |
| --- | --- |
| Cronograma |  |
| Cerrar definición y backlog, y registrar la arquitectura híbrida definitiva. | Consolidado 02/09/2026; AD-ARQ-001 vigente 04/09/2026; implementación desde Sprint 2. |
| Integrar el flujo estudiante con telemetría mínima. | Demostrable e informado en la semana 10. |
| Preparar la versión candidata para estabilización. | Versión candidata y borrador del informe final en semana 15; informe final, demo y defensa en semanas 17-18. |
| Tiempos de desarrollo | Criterio verificable |
| Gestionar 18 semanas mediante Scrum ligero, con sprints de dos semanas y estabilización final. | Backlogs, revisiones, retrospectivas y evidencia Git actualizados por sprint; bloqueos atendidos antes de nuevas funciones. |

| Objetivo | Criterio verificable |  |
| --- | --- | --- |
| Costos |  |  |
| Controlar el gasto de IA e infraestructura sin comprometer la ruta crítica. |  | Presupuesto aprobado antes de contratar servicios; límites de uso y registro de costo/latencia en pruebas. |

## Objetivos de desarrollo

Implementar autenticación, organizaciones, usuarios, roles, cursos y clases, actividades, ejercicios e intentos con autorización en backend. Ejecutar código JavaScript corto en un entorno controlado con límites y test cases. Persistir telemetría mínima y clasificar errores mediante reglas y salidas estructuradas validadas. Implementar feedback progresivo y un RAG mínimo filtrado por clase, con referencias visibles. Mostrar progreso y tres señales docentes explicables basadas en evidencia. Incorporar pruebas, observabilidad, seguridad, Docker, documentación y evidencia de contribución del equipo. Incorporar gobierno de taxonomías, banco de ejercicios, materiales RAG, reglas de señales y auditoría/exportación operativa.

## Entregables

MVP web funcional con perfiles de administrador, profesor y estudiante y datos de demostración. Repositorio GitHub público y activo, Product Backlog, Sprint Backlogs y evidencia de revisión/retrospectiva. Requisitos, prototipos, arquitectura, modelo de datos, UML y decisiones técnicas. Ejecutor JavaScript controlado, módulo de IA, RAG mínimo, panel docente y señales. Plan y resultados de pruebas unitarias, integración, rendimiento, seguridad e IA/RAG. Dockerfile, Docker Compose, variables documentadas, README, manual técnico y de despliegue. Informes CAPSTONE de avance y final, presentación, demo y evidencias de cumplimiento.

# Descripción del sistema

## Requerimientos de alto nivel

Administración acotada de organizaciones, usuarios, roles, cursos, clases, taxonomía, banco de ejercicios, materiales RAG, reglas versionadas y auditoría/exportación operativa. Inicio de sesión con Supabase Auth; NestJS valida el JWT y aplica rol, organización y pertenencia a clase. RLS protege tablas y Storage expuestos por organización y clase, usando datos del servidor o app_metadata, nunca user_metadata; service_role queda solo en servidor. Administración de una clase, conceptos, ejercicios, test cases y actividades. Editor de código, ejecutar, enviar, reintentar, solicitar pistas y revisar progreso. Evaluación determinística, persistencia de intentos y resultados técnicos normalizados. Diagnóstico UNKNOWN cuando falte evidencia. RAG con fuentes PDF textual, TXT o Markdown de hasta 10 MB, filtro por clase, recuperación top-k=5 fragmentos y fuente visible. La línea base RAG usa fragmentos de 500 tokens y solapamiento de 50. El progreso y las tres señales conservan las reglas vigentes. Vercel Sandbox aporta 1 vCPU y 2 GB por ejecución productiva; el proceso estudiantil queda limitado a 128 MB, 3 segundos y 64 KB, sin secretos, archivos del anfitrión ni red no autorizada. Docker Compose, Supabase CLI y un adaptador Docker cubren el desarrollo local.

## Premisas y restricciones

Duración fija de 18 semanas y equipo de tres integrantes. MVP limitado a Programación I, JavaScript, código corto y administración multi-organización acotada; la demo canónica utilizará 2 organizaciones, 2 administradores, 2 profesores, 8 estudiantes, 3 clases, 10 ejercicios y 2 documentos por clase, con datos ficticios reproducibles. Incluye administrador, profesor y estudiante, junto con gobierno de usuarios, cursos, taxonomía, ejercicios, fuentes, reglas y auditoría operativa. No incluye LMS completo, app móvil nativa, SSO, pagos, detector de plagio/IA ni calificación automática de alto impacto. El tablero muestra agregados deterministas; la IA/RAG solo recupera material oficial y redacta apoyo pedagógico. AD-ARQ-001 fija Next.js/React 19/TypeScript 5.x en Vercel; NestJS 12/Node.js 24 LTS en Azure Container Apps; Supabase PostgreSQL, Auth, Storage, RLS y pgvector; Vercel Sandbox; Azure OpenAI configurable; Docker Compose, Supabase CLI, Jest, Cypress y GitHub Actions.

## Riesgos iniciales de alto nivel

- Alcance excesivo: priorización MoSCoW y vertical obligatoria. - RAG o Sandbox exceden latencia, costo o límites: validar temprano seguridad, región, p95 y cuotas; acotar volumen y ejercicios sin reabrir AD-ARQ-001. - Ejecución insegura: aislamiento, límites de tiempo/recursos y sin acceso a red, archivos o secretos. - Diagnóstico o fuente incorrectos: reglas primero, esquema validado y diagnóstico UNKNOWN, filtros y pruebas con casos etiquetados. - Falla o costo del proveedor: abstracción, timeout, límites, medición y degradación segura. - Exposición de datos o secretos: datos ficticios, variables de entorno, .gitignore y revisión del repositorio. - Trabajo desigual o integración tardía: responsables visibles, revisión cruzada, PR pequeños e integración antes de semana 10.

## Especificaciones técnicas de las herramientas de desarrollo

Stack de la línea base técnica 1.3: Next.js con App Router, React 19, TypeScript 5.x, Tailwind CSS, shadcn/ui, Recharts y Zod; frontend en Vercel con previews por pull request; NestJS 12 sobre Node.js 24 LTS en Azure Container Apps; Supabase para PostgreSQL administrado con objetivo de compatibilidad PostgreSQL 17, Auth, Storage, RLS y pgvector; Vercel Sandbox como ejecutor productivo; Azure OpenAI como proveedor inicial mediante una interfaz configurable; Docker Compose, Supabase CLI y adaptador Docker en local; Jest, Cypress y GitHub Actions. NestJS conserva dominio, autorización, auditoría y orquestación; Next.js no duplica la API. Cada intento registra identificador correlacionable, duración, región del sandbox, consumo, truncamiento, errores y estado de proveedores.

## Tipo de Interfaz de Hardware

No se requiere hardware especializado para el usuario. - Computador de escritorio o notebook con teclado y conexión a internet para el ejercicio de código. - Infraestructura de servidor o contenedores para aplicación, base de datos, RAG y ejecutor aislado. - Dispositivos móviles podrán acceder a vistas responsivas, pero el editor se optimizará para computador.

## Tipo de Interfaz de Software

Navegadores modernos acceden al frontend Next.js en Vercel por HTTPS. La API NestJS en Azure Container Apps valida el JWT de Supabase Auth y concentra dominio, autorización, auditoría y orquestación. Supabase entrega PostgreSQL, Storage, RLS y pgvector; Azure OpenAI se consume mediante una interfaz configurable. Vercel Sandbox ejecuta código no confiable en un entorno desechable y el desarrollo local usa Docker Compose, Supabase CLI y un adaptador Docker. GitHub Actions ejecuta controles y cada pull request obtiene un preview Vercel. La extracción, fragmentación, embeddings e indexación se limitan al corpus autorizado.

## Tipo de Interfaz de Usuario

Interfaz web responsiva con navegación por rol. Administrador: organizaciones, usuarios, cursos, catálogos, reglas y auditoría. Profesor: clase, actividades, material, resumen, detalle de estudiante y evidencia de señales. Estudiante: actividades, editor, test cases, pistas, feedback, fuente y progreso. Estados de carga, vacío, error y timeout; navegación por teclado, contraste suficiente y estados no dependientes solo del color.

# Requisitos de aprobación del proyecto

- Fase 1 documentada al corte 02/09/2026 con problema, alcance, objetivos, metodología, plan y riesgos; arquitectura híbrida definida en la revisión técnica del 04/09/2026. - Ruta crítica end-to-end demostrable: profesor publica, estudiante ejecuta y reintenta, sistema evalúa, recupera fuente y muestra evidencia docente. - RAG filtrado por clase con referencias verificables y comportamiento controlado cuando no existe evidencia. - Tres señales docentes explicables y sustentadas en datos autorizados. - Pruebas unitarias e integración aprobadas; evidencia de rendimiento, seguridad, aislamiento y degradación segura. - Sin defectos conocidos de severidad alta en la ruta crítica ni acceso a datos de otra clase. - Desarrollo local reproducible con Docker Compose y Supabase CLI; despliegue híbrido documentado para Vercel, Supabase y Azure, con Vercel Sandbox validado y repositorio público sin secretos ni datos personales. - Contribuciones comprobables de los tres integrantes y entregas CAPSTONE de semanas 4, 10, 15 y 17-18. - Los cambios relevantes de alcance, calendario, costo o propiedad se registran, evalúan y aprueban por el equipo y, cuando corresponda, por el docente guía.

# Aprobaciones y control de cambios

| Versión | Nombre | Rol | Fecha | Firma |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1.1 | Marcelo Núñez | Product Owner; backend e integración | 02/09/2026 | Conformidad nominal registrada; no corresponde a firma digital |
| 1.1 | Benjamin Pérez | UX/UI; frontend y documentación | 02/09/2026 | Conformidad nominal registrada; no corresponde a firma digital |
| 1.1 | Abraham Retamal | Datos, IA/RAG y calidad | 02/09/2026 | Conformidad nominal registrada; no corresponde a firma digital |
| 1.1 | Fabián Saldaño | Docente guía y patrocinador académico | 02/09/2026 | Conformidad nominal registrada; no corresponde a firma digital |
| 1.1 | Equipo Alunza | Control de cambios | 02/09/2026 | Registro de conformidad interna de la línea base 1.2 |
| 1.2 | Equipo Alunza | Consolidación documental de semana 4 | 02/09/2026 | Corte de contenido; no acredita implementación ni sustituye la validación académica formal |
| 1.3 | Equipo Alunza | Revisión técnica de arquitectura | 04/09/2026 | AD-ARQ-001 y actualización coherente de stack, seguridad, costos y despliegue; no acredita implementación |